UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FILIAL JULIACA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Ingeniería de Software II

Entregable

MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA SDLC

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software del sistema EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

Equipo Auditor — DulceCode

Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles — Código 202312742

Mamani Paucar, Damaritd Camila — Código 202312051

Docente

Ing. Rubén Roque Sucari

Juliaca, julio de 2026

MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA SDLC

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

Proyecto: EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

## Control del Documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | MH-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| Documento | Matriz de Hallazgos de Auditoría |
| Proyecto | EspigaCloud (Espiga Sys) |
| Organización Auditada | Panificadora Espiga de Trigo — Equipo DulceCode |
| Auditoría | Auditoría SDLC |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Junio 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor DulceCode |
| Estado | En elaboración — Fase III: Análisis e Informe |

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Elaboración inicial de la Matriz de Hallazgos de EspigaCloud. | Equipo Auditor DulceCode |

# 1. OBJETIVO

La presente Matriz de Hallazgos tiene como objetivo documentar los resultados obtenidos durante la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud, identificando el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría establecidos, las evidencias revisadas, los impactos asociados y las recomendaciones propuestas para fortalecer la calidad del proyecto.

Cabe precisar que las conformidades identificadas a lo largo de la auditoría —evidenciadas ampliamente en los Papeles de Trabajo (Cód. PT-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) mediante fortalezas como la arquitectura en capas, la automatización de pruebas, el pipeline de integración continua y los controles de acceso por roles— no generan hallazgos formales en la presente matriz, la cual se centra en las desviaciones, oportunidades de mejora y no conformidades que ameritan seguimiento y acción correctiva. Los códigos H-01 a H-10 aquí definidos son los mismos referenciados en la Matriz de Riesgos (Cód. MR-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001), garantizando la trazabilidad entre ambos documentos.

# 2. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Los hallazgos identificados durante la auditoría se clasifican de la siguiente manera:

| Clasificación | Descripción |
| --- | --- |
| Conformidad | El proceso o actividad cumple con los criterios establecidos y existe evidencia suficiente que lo respalda. |
| Oportunidad de Mejora | El proceso cumple con los criterios; sin embargo, se identifican acciones que podrían incrementar la eficiencia, mantenibilidad o calidad. |
| No Conformidad Menor | Se detecta un incumplimiento parcial que no compromete significativamente la operación del sistema, pero requiere acciones correctivas. |
| No Conformidad Mayor | Incumplimiento significativo que afecta el cumplimiento de los objetivos del proyecto o representa un riesgo importante. |

# 3. MATRIZ DE HALLAZGOS

| Cód. | Área | Hallazgo | Criterio | Evidencia | Clasif. | Impacto | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Gestión del Proyecto | La retrospectiva de cierre del ciclo CMMI + Scrum, prevista tras los últimos cambios de código, se encuentra pendiente, así como un registro de riesgos propio del desarrollo distinto al de la auditoría. | CMMI-DEV — Gestión de Proyectos (Checklist CL-01-03, CL-01-07) | EV001–EV005 / PT-001 / Entrevista N.° 01 | Oportunidad de Mejora | Puede generar desviaciones en la planificación de futuras iteraciones del sistema. | Realizar y documentar la retrospectiva pendiente e incorporar un registro de riesgos propio del desarrollo. |
| H-02 | Gestión de Requisitos | Los requisitos se gestionan mediante historias de usuario en JIRA, pero no existe una especificación formal independiente ni una matriz de trazabilidad completa requisito–código–prueba. | ISO/IEC 12207 — Ingeniería de Requisitos (Checklist CL-02-02, CL-02-06, CL-02-07) | EV006–EV009 / PT-002 / Entrevista N.° 05 | Conformidad | Garantiza la correcta implementación y validación de los requisitos del sistema. | Mantener actualizada la matriz de trazabilidad conforme evolucionen los requerimientos. |
| H-03 | Diseño y Arquitectura | La arquitectura en capas está descrita narrativamente en el Project Charter y es coherente con el código, pero no existen diagramas UML o C4 formales que la documenten. | Modelo C4 / Buenas prácticas de diseño (Checklist CL-03-01, CL-03-02) | EV010–EV013 / PT-003 / Entrevista N.° 02 | Oportunidad de Mejora | La arquitectura documentada podría desactualizarse ante futuras modificaciones del sistema. | Elaborar diagramas UML/C4 y actualizarlos ante cambios relevantes de arquitectura. |
| H-04 | Desarrollo del Software | El código está organizado por capas y bajo control de versiones con revisión entre pares (Pull Requests), pero no existe un README ni una wiki con estándares de codificación documentados. | CMMI-DEV — Gestión de Configuración (Checklist CL-03-06) | EV014–EV019 / PT-004 / Entrevista N.° 03 | conformidad | Favorece la mantenibilidad, colaboración y calidad del desarrollo. | Continuar aplicando las buenas prácticas de desarrollo y revisión de código. |
| H-05 | Calidad y Pruebas | Existe una amplia batería de pruebas automatizadas (unitarias, integración, E2E, rendimiento) con 100% de cobertura en líneas e instrucciones, pero la estrategia se documenta en informes independientes, sin un Plan Maestro de Pruebas consolidado. | ISO/IEC 12207 — Pruebas de Software (Checklist CL-04-04) | EV020–EV026 / PT-005 / Entrevista N.° 04 | Conformidad | Garantiza la calidad del software y reduce la probabilidad de defectos en producción. | Mantener actualizado el Plan Maestro de Pruebas y ampliar los escenarios de prueba conforme evolucione el sistema. |
| H-06 | Seguridad | Se comprobó la implementación de Spring Security y control de acceso por roles ADMIN/TIENDA, pero se identificaron contraseñas de configuración inicial fijas (admin/tienda) para el arranque del sistema. | OWASP Top 10 — Gestión de Credenciales | EV027–EV030 / PT-006 / Entrevista N.° 04 | Conformidad | Incrementa la protección del sistema frente a accesos no autorizados. | Mantener revisiones periódicas de las políticas de seguridad y actualización de dependencias. |
| H-07 | Implementación | Los cambios se aprueban mediante revisión de Pull Request entre las integrantes del equipo, pero no existe un proceso formal de gestión de cambios con autorización externa (docente o representante de la panadería). | ISO/IEC 12207 — Gestión de Cambios (Checklist CL-05-03, CL-05-05) | Checklist SDLC / PT-004 / Entrevista N.° 03 | Oportunidad de Mejora | Cambios relevantes podrían implementarse sin una validación externa formal. | Definir un procedimiento de gestión de cambios con aprobación del docente o de una futura contraparte de la panadería. |
| H-08 | Mantenimiento y Revisión Post-Implementación | Se identificó control de versiones adecuado, pero no existen procedimientos formales de revisión post-implementación ni de mantenimiento correctivo/evolutivo diferenciado. | ISO/IEC 12207 — Mantenimiento (Checklist CL-06-01, CL-07-01, CL-07-03, CL-07-04) | Checklist SDLC / PT-004 / Entrevista N.° 01 | Conformidad | Facilita el seguimiento de incidencias y la evolución controlada del software. | Revisar y actualizar periódicamente los procedimientos de mantenimiento. |
| H-09 | Base de Datos | La estructura de la base de datos MySQL/MariaDB es consistente con los requisitos funcionales del sistema, pero no se identificó un procedimiento formal de respaldo (backup). | Buenas prácticas de diseño de bases de datos | EV031–EV034 / PT-007 | No Conformidad Menor | Riesgo de pérdida irrecuperable de información ante fallas de la base de datos. | Definir y programar respaldos automáticos periódicos y probar su restauración. |
| H-10 | Documentación y Automatización | La documentación técnica (manuales, informes de prueba) es abundante pero está dispersa en formatos independientes, y el flujo de automatización n8n carece de un plan de contingencia ante la caída de servicios externos. | Estándares de Documentación / Buenas prácticas DevOps (Checklist CL-09-01, CL-09-02, CL-09-06) | EV035–EV038, EV013 / PT-008, PT-009 / Entrevista N.° 06 | No Conformidad Menor | Dificulta la trazabilidad documental y puede interrumpir el registro automático de pedidos ante fallas de servicios externos. | Consolidar un estándar único de documentación y definir un procedimiento de manejo de errores para el flujo n8n. |

# 4. RESUMEN DE HALLAZGOS

| Clasificación | Cantidad |
| --- | --- |
| Conformidades | 5 |
| Oportunidades de Mejora | 3 |
| No Conformidades Menores | 2 |
| No Conformidades Mayores | 0 |
| Total de Hallazgos | 10 |

Nota: la ausencia de hallazgos clasificados como "Conformidad" responde al criterio de alcance explicado en la Sección 1; las fortalezas del proyecto EspigaCloud se documentan en detalle en los nueve Papeles de Trabajo de Auditoría, todos ellos con resultado "Cumple Parcialmente" y observaciones que reconocen explícitamente los aspectos conformes en cada área.

# 5. CONCLUSIONES GENERALES

Como resultado de la evaluación realizada, se concluye que el proyecto EspigaCloud presenta un nivel de cumplimiento intermedio (57%, según el Checklist SDLC Adaptado) respecto de los criterios establecidos para la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC), con fortalezas claras en la automatización de pruebas, la integración continua y el control de versiones, documentadas extensamente en los Papeles de Trabajo.

Se identificaron dos No Conformidades Mayores que requieren atención prioritaria: la ausencia de un Plan Maestro de Pruebas consolidado (H-05) y el uso de contraseñas de configuración inicial fijas sin gestión como secreto (H-06), ambas con nivel de riesgo Alto en la Matriz de Riesgos asociada. Las cinco No Conformidades Menores y las tres Oportunidades de Mejora restantes se concentran en la formalización documental del proyecto: trazabilidad de requisitos, estándares de codificación, procedimientos de mantenimiento, respaldo de base de datos y consolidación de la documentación técnica.

No se identificaron hallazgos que comprometan la viabilidad académica del sistema; sin embargo, se recomienda implementar las acciones correctivas propuestas, en particular las asociadas a las No Conformidades Mayores, antes de considerar un eventual despliegue productivo del sistema con la Panificadora Espiga de Trigo. Estos hallazgos serán la base del Informe Preliminar y del Informe Final de Auditoría SDLC de EspigaCloud.

# 6. APROBACIÓN

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Auditora Líder | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | ____________ |
| Auditora de Procesos y Documentación | Mamani Paucar, Damaritd Camila | ____________ |

Código del Documento: MH-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001   |   Versión: 1.0   |   Estado: En elaboración