UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FILIAL JULIACA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Ingeniería de Software II

Entregable

PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software del sistema EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

Equipo Auditor — DulceCode

Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles — Código 202312742

Mamani Paucar, Damaritd Camila — Código 202312051

Docente

Ing. Rubén Roque Sucari

Juliaca, julio de 2026

PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

Proyecto: EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

## Control del Documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | PT-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| Documento | Papeles de Trabajo de Auditoría |
| Proyecto | EspigaCloud (Espiga Sys) |
| Organización Auditada | Panificadora Espiga de Trigo — Equipo DulceCode |
| Auditoría | Auditoría SDLC |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Junio 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor DulceCode |
| Estado | En elaboración — Fase II: Ejecución de la Auditoría |

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Julio 2026 | Elaboración inicial de los Papeles de Trabajo de EspigaCloud. | Equipo Auditor DulceCode |

# 1. OBJETIVO

Los Papeles de Trabajo constituyen el registro técnico de las actividades realizadas durante la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud. Su propósito es documentar los procedimientos aplicados, las evidencias revisadas, los resultados obtenidos y las conclusiones emitidas por el equipo auditor DulceCode.

# 2. METODOLOGÍA

Cada papel de trabajo documenta un procedimiento específico de auditoría e incluye:

- Objetivo de la revisión.

- Criterio de auditoría.

- Procedimiento aplicado.

- Evidencias revisadas.

- Resultado obtenido (Cumple, Cumple Parcialmente o No Cumple).

- Observaciones.

- Conclusión.

Las evidencias referenciadas corresponden al documento REV-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 — Registro de Evidencias, y los procedimientos se apoyan en las entrevistas documentadas en RE-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 — Registro de Entrevistas.

## PT-001 — Gestión del Proyecto

Área: Gestión del Proyecto

### Objetivo

Verificar que el proyecto EspigaCloud fue planificado y gestionado siguiendo prácticas de gestión ágil (Scrum) e integradas al modelo CMMI-DEV.

### Criterio de Auditoría

Existencia de un plan formal, estructura de backlog en JIRA, cronograma y checklist SDLC, conforme a la Sección 5 del Plan de Auditoría (Cód. PA-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

### Procedimiento Aplicado

- Revisión del Project Charter de Auditoría SDLC EspigaCloud.

- Revisión de la estructura del tablero JIRA (épicas, historias, tareas).

- Entrevista N.° 01 — Gestión del Proyecto (Cód. RE-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

### Evidencias Revisadas

EV001, EV002, EV003, EV004, EV005

Resultado: Cumple Parcialmente

### Observaciones

Existe un plan formal y una estructura CMMI + Scrum en JIRA con épicas, historias y tareas; sin embargo, la retrospectiva de cierre y un registro de riesgos propio del desarrollo del producto (distinto al de la auditoría) se encuentran pendientes.

### Conclusión

La gestión del proyecto es adecuada en su planificación, con oportunidades de mejora ya identificadas en los ítems CL-01-03 y CL-01-07 del Checklist SDLC.

## PT-002 — Gestión de Requisitos

Área: Gestión de Requisitos

### Objetivo

Verificar la correcta identificación, documentación y trazabilidad de los requisitos funcionales y no funcionales de EspigaCloud.

### Criterio de Auditoría

Existencia de documentación de requisitos y mecanismos de trazabilidad hacia el código y las pruebas.

### Procedimiento Aplicado

- Revisión del documento académico de la Unidad 2 (requisitos funcionales y no funcionales).

- Revisión de historias de usuario en JIRA.

- Entrevista N.° 05 — Requisitos y Documentación.

### Evidencias Revisadas

EV006, EV007, EV008, EV009

Resultado: Cumple Parcialmente

### Observaciones

Los requisitos están documentados y gestionados mediante historias de usuario en JIRA, pero no existe una especificación formal independiente (tipo IEEE 830) ni una matriz de trazabilidad completa requisito–código–prueba.

### Conclusión

Los requisitos presentan un nivel adecuado de identificación, con brechas de trazabilidad formal consistentes con los ítems CL-02-02 y CL-02-07 del Checklist SDLC.

## PT-003 — Arquitectura y Diseño del Sistema

Área: Arquitectura y Diseño del Sistema

### Objetivo

Evaluar la arquitectura implementada en EspigaCloud y su correspondencia con la documentación disponible.

### Criterio de Auditoría

Coherencia entre la arquitectura documentada en el Project Charter y la implementación real del sistema.

### Procedimiento Aplicado

- Revisión de la descripción de arquitectura en capas del Project Charter.

- Revisión del modelo de entidades en el código fuente (Hibernate/JPA).

- Búsqueda de diagramas UML o C4 en el repositorio.

- Entrevista N.° 02 — Arquitectura y Diseño del Sistema.

### Evidencias Revisadas

EV010, EV011, EV012, EV013

Resultado: Cumple Parcialmente

### Observaciones

Existe correspondencia entre la arquitectura descrita (presentación, seguridad, negocio, persistencia) y el código fuente revisado, incluyendo el mecanismo de soft delete. No obstante, no se encontraron diagramas UML o C4 formales que documenten dicha arquitectura.

### Conclusión

La arquitectura es coherente y modular, con una brecha documental identificada en los ítems CL-03-01 y CL-03-02 del Checklist SDLC.

## PT-004 — Desarrollo del Software

Área: Desarrollo del Software

### Objetivo

Verificar las buenas prácticas de construcción del software y de control de versiones aplicadas en EspigaCloud.

### Criterio de Auditoría

Uso de un sistema de control de versiones, revisión de código entre pares y estándares de codificación documentados.

### Procedimiento Aplicado

- Revisión del repositorio GitHub EspigaCloud-main.

- Revisión del historial de commits y Pull Requests.

- Revisión de la estructura del backend Spring Boot y de la gestión de dependencias (pom.xml).

- Entrevista N.° 03 — Desarrollo Backend y Control de Versiones.

### Evidencias Revisadas

EV014, EV015, EV016, EV017, EV018, EV019

Resultado: Cumple Parcialmente

### Observaciones

El código se encuentra organizado por capas y bajo control de versiones con revisión entre pares mediante Pull Requests. No se encontró un README ni una wiki con estándares de codificación documentados para el proyecto.

### Conclusión

El proceso de desarrollo evidencia buenas prácticas de control de versiones e integración continua, con una brecha en la documentación de estándares de codificación (CL-03-06).

## PT-005 — Calidad y Pruebas

Área: Calidad y Pruebas

### Objetivo

Verificar la existencia de procedimientos de aseguramiento de calidad y de una estrategia de pruebas integral.

### Criterio de Auditoría

Existencia de pruebas unitarias, de integración, end-to-end y de rendimiento, con métricas de calidad de código.

### Procedimiento Aplicado

- Revisión de la suite de pruebas unitarias e integración (JUnit 5, Mockito).

- Revisión del informe de cobertura JaCoCo y del Informe SonarQube Nivel A.

- Revisión de las pruebas E2E (Selenium/Playwright) y de rendimiento (K6).

- Entrevista N.° 04 — Calidad, Pruebas y Seguridad.

### Evidencias Revisadas

EV020, EV021, EV022, EV023, EV024, EV025, EV026

Resultado: Cumple Parcialmente

### Observaciones

Se verificó una amplia batería de pruebas automatizadas y una cobertura de código del 100% en líneas, instrucciones, métodos y clases (93.75% en ramas). Se recomienda consolidar un Plan Maestro de Pruebas único, dado que actualmente la estrategia se documenta en informes independientes por tipo de prueba.

### Conclusión

El proceso de pruebas es sólido y automatizado, con una oportunidad de mejora en su consolidación documental (CL-04-04).

## PT-006 — Seguridad

Área: Seguridad

### Objetivo

Verificar la implementación de controles de seguridad en el sistema EspigaCloud.

### Criterio de Auditoría

Existencia de mecanismos de autenticación, autorización y pruebas de seguridad conforme a OWASP Top 10.

### Procedimiento Aplicado

- Revisión de la configuración de Spring Security y de la gestión de roles ADMIN/TIENDA.

- Revisión del Informe de Pruebas de Seguridad (OWASP ZAP Baseline).

- Revisión de las contraseñas de configuración inicial del sistema.

- Entrevista N.° 04 — Calidad, Pruebas y Seguridad.

### Evidencias Revisadas

EV027, EV028, EV029, EV030

Resultado: Cumple Parcialmente

### Observaciones

Los mecanismos de autenticación y autorización basados en roles fueron correctamente implementados y evaluados mediante OWASP ZAP Baseline. Se identificó como hallazgo relevante el uso de contraseñas de configuración inicial fijas (admin/tienda) para el entorno académico, las cuales deben gestionarse como secretos ante un eventual despliegue productivo real con la Panificadora Espiga de Trigo.

### Conclusión

El sistema presenta controles de seguridad adecuados para el contexto académico actual, con una recomendación específica de fortalecimiento antes de producción (evidencia EV030).

## PT-007 — Base de Datos

Área: Base de Datos

### Objetivo

Evaluar la gestión de la base de datos del sistema EspigaCloud.

### Criterio de Auditoría

Consistencia del esquema de base de datos con los requerimientos funcionales y existencia de procedimientos de respaldo.

### Procedimiento Aplicado

- Revisión del esquema de base de datos MySQL/MariaDB.

- Revisión de las migraciones de eliminación lógica (columna 'eliminado').

- Búsqueda de procedimientos formales de respaldo (backup).

### Evidencias Revisadas

EV031, EV032, EV033, EV034

Resultado: Cumple Parcialmente

### Observaciones

La estructura de la base de datos es consistente con las entidades del dominio (Usuario, Producto, Tienda, Pedido, PedidoEspecial, DetallePedido) y con el mecanismo de soft delete implementado. No se identificó un procedimiento formal de respaldo de base de datos.

### Conclusión

La gestión de la base de datos cumple con los criterios estructurales, con una brecha en la documentación de procedimientos de respaldo (EV034).

## PT-008 — Documentación

Área: Documentación

### Objetivo

Evaluar la completitud y consistencia de la documentación técnica y funcional del sistema EspigaCloud.

### Criterio de Auditoría

Existencia de un estándar de documentación que cubra los artefactos del SDLC y facilite la trazabilidad.

### Procedimiento Aplicado

- Revisión del Manual de Usuario EspigaPedidos y del Manual de Configuración CI/CD.

- Revisión de los informes de pruebas de sistema, seguridad y rendimiento.

- Revisión del Checklist de Entregables QA/CI-CD.

- Entrevista N.° 05 — Requisitos y Documentación.

### Evidencias Revisadas

EV035, EV036, EV037, EV038

Resultado: Cumple Parcialmente

### Observaciones

La documentación disponible es abundante y cubre manuales de usuario, configuración CI/CD e informes de prueba, pero se encuentra dispersa en formatos independientes (Markdown y Word), sin un estándar único ni una matriz de trazabilidad formal de extremo a extremo.

### Conclusión

La documentación facilita la comprensión del sistema, con oportunidades de mejora en su estandarización (CL-09-01, CL-09-02, CL-09-06).

## PT-009 — Automatización de Procesos (n8n)

Área: Automatización de Procesos (n8n)

### Objetivo

Evaluar el funcionamiento y la documentación del flujo de automatización de pedidos construido en n8n.

### Criterio de Auditoría

Existencia de manejo estructurado de errores, documentación del flujo y gestión de riesgos de integración con servicios externos.

### Procedimiento Aplicado

- Revisión de la documentación narrativa del flujo n8n en el Project Charter.

- Entrevista N.° 06 — Automatización de Procesos (n8n).

- Análisis de la matriz de riesgos del Plan de Auditoría (riesgo R-08).

### Evidencias Revisadas

EV013

Resultado: Cumple Parcialmente

### Observaciones

El flujo de automatización cumple su función principal (registro y validación de pedidos con notificación por Gmail y Telegram), pero no cuenta con pruebas automatizadas ni con un plan de contingencia documentado ante la eventual indisponibilidad de los servicios externos de los que depende (Google Sheets, Gmail, Telegram).

### Conclusión

La automatización es funcional pero presenta un riesgo operativo no mitigado formalmente, coherente con el riesgo R-08 del Plan de Auditoría.

# 3. RESUMEN DE RESULTADOS

| Papel de Trabajo | Área | Resultado |
| --- | --- | --- |
| PT-001 | Gestión del Proyecto | Cumple Parcialmente |
| PT-002 | Requisitos | Cumple Parcialmente |
| PT-003 | Arquitectura y Diseño | Cumple Parcialmente |
| PT-004 | Desarrollo | Cumple Parcialmente |
| PT-005 | Calidad y Pruebas | Cumple Parcialmente |
| PT-006 | Seguridad | Cumple Parcialmente |
| PT-007 | Base de Datos | Cumple Parcialmente |
| PT-008 | Documentación | Cumple Parcialmente |
| PT-009 | Automatización (n8n) | Cumple Parcialmente |

# 4. CONCLUSIONES GENERALES

La revisión efectuada evidencia que el proyecto EspigaCloud fue desarrollado siguiendo prácticas de Ingeniería de Software acordes con un enfoque CMMI + Scrum, apoyado por un pipeline de integración continua (Jenkins), un amplio conjunto de pruebas automatizadas (JUnit, Mockito, Selenium, Playwright, K6) y mecanismos de seguridad basados en Spring Security.

Se verificó la existencia de documentación técnica y funcional, control de versiones disciplinado en GitHub, una arquitectura en capas coherente con la implementación, y una cobertura de código del 100% en líneas e instrucciones. No obstante, los nueve papeles de trabajo coinciden en identificar brechas de formalización documental: ausencia de diagramas UML/C4, falta de un README de estándares de codificación, inexistencia de un procedimiento de respaldo de base de datos, y falta de un plan de contingencia para el flujo de automatización n8n.

Estos resultados son consistentes con el 57% de cumplimiento global obtenido en el Checklist SDLC Adaptado (Cód. CHK-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) y serán trasladados a la Matriz de Hallazgos durante la Fase III de la auditoría (Análisis e Informe), como base para el Plan de Acción Correctiva.

# 5. APROBACIÓN

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Auditora Líder | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | ____________ |
| Auditora de Procesos y Documentación | Mamani Paucar, Damaritd Camila | ____________ |

Código del Documento: PT-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001   |   Versión: 1.0   |   Estado: En elaboración