UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FILIAL JULIACA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROJECT CHARTER DE AUDITORÍA DEL CICLO DE VIDA

DEL DESARROLLO DE SOFTWARE (SDLC)

Docente responsable:

Ing. Rubén Roque Sucari

PROYECTO: ESPIGACLOUD (ESPIGA SYS)

Sistema Web para la Gestión Integral de Pedidos — Panadería "Espiga de Trigo"

Startup: DulceCode

Producto: EspigaCloud

Integrantes:

Rosa Maria de los Angeles Torres Apaza — Código: 202312742

Damaritd Camila Mamani Paucar — Código: 202312051

Juliaca, junio de 2026

# ÍNDICE

(Para actualizar automáticamente en Word: clic derecho sobre el índice → Actualizar campos → Actualizar todo el índice)

ÍNDICE	2

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4

2. ANTECEDENTES	4

2.1 Descripción del Sistema EspigaCloud	4

2.2 Arquitectura y Tecnología	4

2.3 Contexto de la Auditoría	5

3. JUSTIFICACIÓN	5

3.1 Necesidad de la Auditoría SDLC	5

3.2 Beneficios de la Auditoría	6

3.3 Riesgos que se Pretenden Mitigar	6

4. PROBLEMA U OPORTUNIDAD	7

4.1 Situación Identificada	7

4.2 Oportunidad	7

5. OBJETIVO GENERAL	7

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8

7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA	8

7.1 Gestión del Proyecto	8

7.2 Requisitos	9

7.3 Diseño	9

7.4 Desarrollo	9

7.5 Pruebas	9

7.6 Implementación y Despliegue	9

7.7 Mantenimiento	9

7.8 Documentación	10

7.9 Seguridad	10

7.10 Calidad	10

7.11 Automatización de Procesos (n8n)	10

8. EXCLUSIONES	10

9. CRITERIOS DE AUDITORÍA	10

10. METODOLOGÍA DE AUDITORÍA	11

Fase 1: Preparar y Planificar	11

Fase 2: Describir el Proceso de Desarrollo en Detalle	12

Fase 3: Evaluar y Reportar	12

Fase 4: Seguimiento	12

11. ENTREGABLES DE LA AUDITORÍA	13

12. STAKEHOLDERS	14

12.1 Stakeholders del Proyecto de Auditoría	14

12.2 Stakeholders del Sistema EspigaCloud (Usuarios Finales)	14

13. CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL	14

14. PRESUPUESTO ESTIMADO	15

15. RIESGOS DEL PROYECTO DE AUDITORÍA	15

16. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	16

17. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	17

18. SUPUESTOS	17

19. RESTRICCIONES	17

20. APROBACIONES	18

# 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software del sistema EspigaCloud |
| --- | --- |
| Código del Proyecto | AUD-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 23 de junio de 2026 |
| Fecha de inicio estimada | 23 de junio de 2026 |
| Fecha de cierre estimada | 10 de septiembre de 2026 |
| Patrocinador | Universidad Peruana Unión — Filial Juliaca, Facultad de Ingeniería y Arquitectura |
| Auditor líder | Rosa Maria de los Angeles Torres Apaza |
| Equipo auditor | - Rosa Maria de los Angeles Torres Apaza - Damaritd Camila Mamani Paucar |
| Clasificación | Documento de Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) – Uso Académico |
| Sistema auditado | EspigaCloud (ESPIGA SYS) |
| Organización auditada | Grupo / Startup DulceCode |
| Cliente del sistema | Panadería Espiga de Trigo |

# 2. ANTECEDENTES

## 2.1 Descripción del Sistema EspigaCloud

EspigaCloud es un sistema web desarrollado por el equipo DulceCode, en el marco de un proyecto de formación profesional de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca, bajo la supervisión académica del Ing. Rubén Roque Sucari.

El sistema fue concebido para atender las necesidades operativas de la panadería Espiga de Trigo, negocio que gestionaba de forma manual el registro de pedidos, el control de inventario de insumos y productos, y la comunicación entre el punto de atención y los responsables de producción, lo que generaba errores de digitación, pérdida de trazabilidad y demoras en la atención a los clientes.

EspigaCloud propone centralizar la gestión de productos, tiendas, pedidos y pedidos especiales de la panadería en una plataforma web única, complementada con un módulo de automatización que valida el stock disponible y notifica de forma automática al personal responsable ante cada nuevo pedido.

## 2.2 Arquitectura y Tecnología

El sistema adopta una arquitectura en capas de tipo monolítico modular, construida sobre el framework Spring Boot, con los siguientes componentes principales:

- Capa de presentación: vistas renderizadas del lado del servidor mediante Thymeleaf, con maquetación basada en Bootstrap 5.3, Bootstrap Icons, JavaScript vanilla y CSS3.

- Capa de seguridad: autenticación y autorización gestionadas mediante Spring Security.

- Capa de negocio: servicios Spring que concentran la lógica de validación de pedidos, control de stock y reglas de la panadería.

- Capa de persistencia: acceso a datos mediante Spring Data JPA sobre Hibernate como proveedor ORM.

- Base de datos relacional: MySQL en el entorno de despliegue y MariaDB (XAMPP) en el entorno de desarrollo local.

- API REST documentada: expuesta y documentada mediante Swagger/OpenAPI para su consumo e integración.

- Módulo de automatización de procesos: flujo construido en n8n para el registro y validación de pedidos, que integra un formulario (Form Trigger), consulta de stock en Google Sheets, y notificaciones automáticas por Gmail y Telegram ante casos de éxito o error.

Las entidades principales del dominio del sistema son: Usuario, Producto, Tienda, Pedido, PedidoEspecial y DetallePedido, sobre las cuales se ha implementado adicionalmente un mecanismo de eliminación lógica (soft delete) como parte de las mejoras incorporadas al backend.

Arquitectura general del sistema EspigaCloud Figura1: Diagrama de capas (presentación Thymeleaf/Bootstrap, seguridad Spring Security, negocio, persistencia JPA/Hibernate, base de datos MySQL/MariaDB) junto con el módulo de automatización n8n y sus integraciones (Google Sheets, Gmail, Telegram).

Figura 1. Arquitectura general del sistema EspigaCloud

## 2.3 Contexto de la Auditoría

La presente auditoría se origina como actividad académica formativa orientada a evaluar si el proceso de desarrollo del sistema EspigaCloud ha cumplido con los principios, metodologías y controles que rigen el ciclo de vida del desarrollo de software, conforme a los estándares ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010 y el modelo CMMI-DEV, complementados con las prácticas ágiles de Scrum adoptadas por el equipo DulceCode.

# 3. JUSTIFICACIÓN

## 3.1 Necesidad de la Auditoría SDLC

Diversos estudios sobre el éxito de proyectos de software coinciden en que una proporción significativa de los sistemas desarrollados no llega a producción, se abandona tras su uso inicial, o se entrega sin cumplir plenamente los requisitos originales. Esta realidad evidencia que todo proyecto de desarrollo, incluidos los de naturaleza académica, debe someterse a una evaluación sistemática de sus procesos, controles y entregables.

La auditoría SDLC constituye un examen independiente del proceso de desarrollo del ciclo de vida del software, que revisa las técnicas y herramientas de ingeniería aplicadas en la práctica, con el propósito de maximizar el éxito del proyecto mediante la detección oportuna de riesgos y debilidades.

En el caso específico de EspigaCloud, la auditoría resulta necesaria por las siguientes razones:

- El sistema gestiona información operativa crítica para la panadería Espiga de Trigo (pedidos, inventario y clientes), cuya inconsistencia impactaría directamente en la atención al cliente final.

- La incorporación de un módulo de automatización externo (n8n) introduce puntos de integración adicionales que requieren verificación de controles de diseño y manejo de errores.

- El proyecto fue desarrollado en un contexto de formación universitaria, donde los procesos formales de gestión (CMMI + Scrum), control de calidad y control de versiones deben ser evaluados como parte del aprendizaje.

- A la fecha de elaboración de este documento existen entregables académicos de la Unidad 2 (cobertura de pruebas, documentación Swagger, pruebas de carga k6, análisis SonarCloud/Snyk) aún en proceso de finalización, lo que amerita una revisión formal de su estado de cumplimiento.

## 3.2 Beneficios de la Auditoría

- Identificación de brechas entre las funcionalidades entregadas y los requisitos originales del sistema EspigaCloud.

- Verificación del cumplimiento de los estándares de ingeniería de software aplicados por el equipo DulceCode.

- Reducción de riesgos operativos al detectar oportunamente debilidades antes de la entrega final del producto académico.

- Generación de un plan de acción correctiva orientado a fortalecer la calidad del sistema.

- Provisión de evidencia formal y objetiva para la evaluación académica del proyecto ante el docente responsable.

- Establecimiento de una línea base de calidad reutilizable en futuras iteraciones del producto EspigaCloud.

## 3.3 Riesgos que se Pretenden Mitigar

- Riesgo de incumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales definidos para EspigaCloud.

- Vulnerabilidades de seguridad en la gestión de autenticación, autorización y control de acceso mediante Spring Security.

- Fallos silenciosos o no controlados en la comunicación entre el backend y el flujo de automatización n8n.

- Ausencia o insuficiencia de controles de calidad automatizados (cobertura de pruebas, análisis estático de código).

- Inexistencia de procedimientos de prueba formales y documentados (unitarias, end-to-end y de carga).

- Falta de trazabilidad entre requisitos, historias de usuario en JIRA, y el código versionado en GitHub.

# 4. PROBLEMA U OPORTUNIDAD

## 4.1 Situación Identificada

El análisis preliminar de los avances del proyecto EspigaCloud revela las siguientes situaciones que motivan la realización de la auditoría:

- Entregables de calidad en proceso de finalización: a la fecha de elaboración del presente documento, la cobertura de pruebas unitarias no alcanza el 100% exigido por la rúbrica académica, la documentación Swagger de la API se encuentra pendiente de completar, y las pruebas de carga con k6 aún no han sido ejecutadas ni documentadas.

- Reportes de calidad de código pendientes de actualización: los análisis de SonarCloud y Snyk requieren una nueva ejecución tras la incorporación del mecanismo de eliminación lógica (soft delete) en las seis entidades principales del sistema.

- Flujo de trabajo de control de versiones en consolidación: el esquema de una rama y un pull request por funcionalidad, con revisión entre pares, se encuentra en implementación y aún no cubre la totalidad de los cambios recientes del backend.

- Gestión del proyecto en JIRA en actualización: las áreas de proceso de CMMI (Gestión de Requisitos Técnicos - TS, Verificación - VER y Planificación Integrada - IP) cuentan con una estructura de épicas, historias, tareas y subtareas ya definida, pendiente de una retrospectiva formal tras el cierre de los cambios de código.

- Documentación del módulo de automatización: el flujo de n8n para registro y validación de pedidos ha sido reorganizado en bloques lógicos, quedando pendiente de corrección algunos aspectos cosméticos menores en la disposición visual de determinados nodos.

## 4.2 Oportunidad

La realización de esta auditoría representa una oportunidad para que el equipo DulceCode consolide buenas prácticas de ingeniería de software, valide la calidad de EspigaCloud antes de su entrega académica final, y genere aprendizajes aplicables a la eventual puesta en producción del sistema para la panadería Espiga de Trigo.

# 5. OBJETIVO GENERAL

Realizar una auditoría formal del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software del proyecto EspigaCloud, mediante la evaluación sistemática de sus procesos, controles, documentación, arquitectura y entregables, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los estándares ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, ISO 9001, CMMI-DEV, la Guía Scrum y OWASP Top 10, identificar las brechas y riesgos existentes, y emitir recomendaciones de mejora que contribuyan a garantizar la calidad, seguridad y confiabilidad del sistema.

# 6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- OE1 — Metodología y Gestión del Proyecto: evaluar si el proyecto EspigaCloud fue planificado y gestionado formalmente bajo el enfoque CMMI + Scrum, verificando la estructuración de épicas, historias, tareas y subtareas en JIRA, y la existencia de una retrospectiva documentada.

- OE2 — Análisis de Requisitos: verificar que el levantamiento y la documentación de los requisitos funcionales y no funcionales de EspigaCloud cuenten con trazabilidad hacia las historias de usuario y sean coherentes con las necesidades de la panadería Espiga de Trigo.

- OE3 — Diseño del Sistema: evaluar si la arquitectura en capas del sistema es coherente con los requisitos, y si el diseño incorpora controles de seguridad, manejo de errores y consideraciones de escalabilidad.

- OE4 — Construcción y Codificación: verificar si el desarrollo de los componentes del backend (Spring Boot, JPA, Hibernate) siguió estándares de codificación y buenas prácticas, incluyendo la implementación del mecanismo de soft delete.

- OE5 — Pruebas: determinar si el sistema cuenta con pruebas unitarias (JUnit, Mockito), pruebas end-to-end (Selenium) y pruebas de carga (k6) documentadas, y si la cobertura de código (JaCoCo) cumple con la meta establecida.

- OE6 — Implementación y Despliegue: evaluar la existencia de procedimientos de integración y despliegue (Jenkins, Docker) y su documentación.

- OE7 — Mantenimiento y Control de Versiones: verificar el uso del flujo de ramas y pull requests en GitHub, con revisión entre pares, como mecanismo de control de cambios.

- OE8 — Documentación: evaluar si la documentación técnica del sistema (Swagger/OpenAPI, MkDocs) es completa, coherente y se encuentra actualizada.

- OE9 — Seguridad: verificar que los controles de autenticación, autorización y protección de endpoints mediante Spring Security son adecuados frente a los riesgos descritos en OWASP Top 10.

- OE10 — Calidad del Producto y Automatización: evaluar las características de calidad del sistema conforme a ISO/IEC 25010, así como la fiabilidad y el manejo de errores del flujo de automatización de pedidos construido en n8n.

# 7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría SDLC del proyecto EspigaCloud abarcará las siguientes áreas y aspectos:

## 7.1 Gestión del Proyecto

- Estructuración del proyecto en JIRA bajo el enfoque CMMI + Scrum (épicas, historias, tareas, subtareas).

- Cobertura de las áreas de proceso de Gestión de Requisitos Técnicos (TS), Verificación (VER) y Planificación Integrada (IP).

- Asignación de puntos de historia (Fibonacci) y priorización del backlog.

- Existencia de una retrospectiva documentada posterior a los cambios de código.

- Participación de los integrantes del equipo DulceCode en la gestión del proyecto.

## 7.2 Requisitos

- Procedimientos aplicados para el levantamiento de requisitos de EspigaCloud.

- Existencia de un catálogo de requisitos funcionales y no funcionales.

- Trazabilidad de requisitos hacia las historias de usuario en JIRA y hacia el código en GitHub.

- Coherencia entre los requisitos y las necesidades reales de la panadería Espiga de Trigo.

## 7.3 Diseño

- Coherencia entre los requisitos y la arquitectura en capas adoptada (presentación, seguridad, negocio, persistencia).

- Modelo de datos de las entidades Usuario, Producto, Tienda, Pedido, PedidoEspecial y DetallePedido.

- Diseño del flujo de automatización en n8n: bloques lógicos, manejo de errores y notificaciones.

- Incorporación de criterios de seguridad y manejo de errores en el diseño.

## 7.4 Desarrollo

- Estándares de codificación aplicados en el backend Spring Boot.

- Implementación del mecanismo de eliminación lógica (soft delete) en las seis entidades principales.

- Uso de Maven, Lombok y buenas prácticas de organización del código fuente.

- Control de versiones y gestión de configuración en el repositorio GitHub del proyecto.

## 7.5 Pruebas

- Existencia y cobertura de pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito, medidas con JaCoCo.

- Pruebas end-to-end con Selenium sobre los flujos principales del sistema.

- Pruebas de rendimiento y carga con K6.

- Gestión de los resultados de prueba y su documentación como evidencia académica.

## 7.6 Implementación y Despliegue

- Procedimientos de integración continua definidos con Jenkins.

- Contenedorización y despliegue mediante Docker.

- Configuración del entorno de base de datos (MySQL en despliegue, MariaDB/XAMPP en desarrollo).

## 7.7 Mantenimiento

- Flujo de trabajo de una rama y un pull request por funcionalidad, con revisión entre pares.

- Gestión de incidencias y control de cambios posteriores a la entrega.

## 7.8 Documentación

- Completitud de la documentación técnica de la API mediante Swagger/OpenAPI.

- Documentación complementaria del proyecto mediante MkDocs.

- Documento académico de la Unidad 2 con las secciones de evidencia pendientes.

## 7.9 Seguridad

- Mecanismo de autenticación y autorización mediante Spring Security.

- Control de acceso a los endpoints de la API REST.

- Exposición del sistema a los riesgos descritos en OWASP Top 10.

## 7.10 Calidad

- Resultados de los análisis de calidad de código en SonarCloud y de vulnerabilidades en Snyk.

- Evaluación de las características de calidad conforme a ISO/IEC 25010.

## 7.11 Automatización de Procesos (n8n)

- Configuración del Form Trigger para el registro de pedidos.

- Validación de stock disponible mediante consulta a Google Sheets.

- Notificaciones automáticas por Gmail y Telegram ante éxito o error en el registro.

- Manejo estructurado de errores dentro del flujo de automatización.

# 8. EXCLUSIONES

La presente auditoría NO abarcará los siguientes aspectos:

- La evaluación línea por línea del código fuente del backend, más allá de la revisión de estándares generales de codificación.

- La infraestructura física de hardware de la panadería Espiga de Trigo.

- Los procesos de negocio internos de la panadería no relacionados directamente con el sistema EspigaCloud.

- La auditoría financiera o contable del proyecto de desarrollo.

- La evaluación de proveedores externos de infraestructura en la nube distintos a las herramientas ya declaradas (GitHub, Jenkins, SonarCloud, Snyk).

- El soporte y mantenimiento del sistema una vez concluida la auditoría y cerrado el plan de acción correctiva.

# 9. CRITERIOS DE AUDITORÍA

La auditoría se basará en los siguientes marcos normativos y de referencia:

- ISO 19011: directrices para la auditoría de sistemas de gestión, aplicadas como marco metodológico general del proceso de auditoría.

- ISO/IEC 12207:2017 — Ciclo de Vida del Software: estándar internacional que define los procesos del ciclo de vida del software, empleado para evaluar la completitud de las fases del desarrollo de EspigaCloud.

- ISO/IEC 25010 — Calidad del Producto de Software: modelo de calidad que define ocho características (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad), utilizado para evaluar el producto EspigaCloud.

- ISO 9001: principios de gestión de la calidad aplicados de forma referencial a los procesos de trabajo del equipo DulceCode.

- CMMI-DEV: modelo de madurez utilizado para evaluar las áreas de proceso de Gestión de Requisitos Técnicos (TS), Verificación (VER) y Planificación Integrada (IP) implementadas en JIRA.

- Scrum Guide: marco ágil de referencia para evaluar la gestión iterativa del proyecto y el uso del backlog priorizado.

- OWASP Top 10: catálogo de los riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web, utilizado como referencia para evaluar los controles de seguridad de EspigaCloud.

- Checklist SDLC: lista de verificación con nueve objetivos de auditoría — Metodología SDLC, Análisis de necesidades, Diseño y desarrollo, Procedimientos de prueba, Procedimientos de implementación, Revisión post-implementación, Mantenimiento de aplicaciones, Control sobre software de sistemas y Estándares de documentación.

# 10. METODOLOGÍA DE AUDITORÍA

La auditoría SDLC del proyecto EspigaCloud se ejecutará siguiendo un procedimiento general de auditoría basado en cuatro fases:

## Fase 1: Preparar y Planificar

Duración estimada: 1 semana (06 al 12 de julio de 2026)

Actividades:

- Definición de los criterios y objetivos de auditoría alineados con el presente Project Charter.

- Definición del alcance de la auditoría conforme a la sección 7.

- Identificación del stack tecnológico y del modelo SDLC aplicado por el equipo DulceCode.

- Elaboración del Plan de Auditoría detallado.

- Elaboración del Checklist SDLC adaptado a EspigaCloud.

- Comunicación formal de inicio de auditoría al equipo auditado.

Entregables 1: Documentos en el drive (https://drive.google.com/drive/folders/1TNJUPhgciBhMf7X-fgjGr5-q6l5OqxXN?usp=drive_link)

## Fase 2: Describir el Proceso de Desarrollo en Detalle

Duración estimada: 2 semanas (13 al 26 de julio de 2026)

Actividades:

- Entrevistas a los integrantes del equipo DulceCode para comprender la ejecución de cada fase del SDLC.

- Revisión de la documentación disponible: repositorio GitHub, tablero JIRA, flujo n8n y documento académico de la Unidad 2.

- Revisión de herramientas utilizadas: Spring Boot, JPA/Hibernate, JUnit/Mockito, Selenium, K6, Jenkins, Docker, SonarCloud, Snyk, Swagger, MkDocs.

- Verificación de la arquitectura implementada frente a la documentada.

- Solicitud y verificación de evidencias adicionales conforme al Checklist SDLC.

Entregables 2: Documentos en el drive (https://drive.google.com/drive/folders/1TNJUPhgciBhMf7X-fgjGr5-q6l5OqxXN?usp=drive_link)

## Fase 3: Evaluar y Reportar

Duración estimada: 2 semanas (27 de julio al 09 de agosto de 2026)

Actividades:

- Evaluación de la evidencia recopilada contra los criterios de auditoría definidos en la sección 9.

- Identificación y clasificación de hallazgos de auditoría (conformidades, no conformidades y observaciones).

- Elaboración de la Matriz de Hallazgos y de la Matriz de Riesgos derivada.

- Elaboración del Informe Preliminar de Auditoría y su revisión con el equipo DulceCode.

- Elaboración del Informe Final de Auditoría con las conclusiones y recomendaciones.

Entregables 3: Documentos en el drive (https://drive.google.com/drive/folders/1TNJUPhgciBhMf7X-fgjGr5-q6l5OqxXN?usp=drive_link)

## Fase 4: Seguimiento

Duración estimada: 1 semana (10 al 16 de agosto de 2026)

Actividades:

- Presentación del Informe Final al docente responsable y al equipo DulceCode.

- Elaboración del Plan de Acción Correctiva por parte del equipo auditado.

- Verificación del cierre de los hallazgos priorizados.

- Elaboración del Acta de Cierre de la Auditoría.

- Archivo de los papeles de trabajo y de toda la documentación generada.

- Entregables 4: Documentos en el drive (https://drive.google.com/drive/folders/1TNJUPhgciBhMf7X-fgjGr5-q6l5OqxXN?usp=drive_link)

Diagrama del ciclo de vida de la auditoría SDLC aplicado a EspigaCloud Descripción sugerida: Flujo secuencial de las cuatro fases (Preparar y Planificar → Describir el Proceso de Desarrollo → Evaluar y Reportar → Seguimiento) con sus entregables asociados.

Figura2. Diagrama del ciclo de vida de la auditoría SDLC aplicado a EspigaCloud

# 11. ENTREGABLES DE LA AUDITORÍA

| N.° | Entregable | Descripción | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Charter de Auditoría | Documento de inicio formal del proyecto de auditoría | Planificación |
| 2 | Plan de Auditoría | Objetivos, alcance, cronograma, recursos y procedimientos detallados | Fase 1 |
| 3 | Checklist SDLC adaptado | Lista de verificación adaptada al contexto de EspigaCloud | Fase 1 |
| 4 | Comunicación de inicio | Notificación formal de inicio dirigida al equipo DulceCode | Fase 1 |
| 5 | Registro de entrevistas | Compilación de las entrevistas realizadas al equipo auditado | Fase 2 |
| 6 | Registro de evidencias | Compilación sistemática de todas las evidencias recopiladas | Fase 2 |
| 7 | Papeles de trabajo | Documentación de los procedimientos aplicados y sus resultados | Fases 2 y 3 |
| 8 | Matriz de Hallazgos | Hallazgos con descripción, criterio, evidencia, impacto y recomendación | Fase 3 |
| 9 | Matriz de Riesgos | Identificación y valoración de riesgos derivados de los hallazgos | Fase 3 |
| 10 | Informe Preliminar de Auditoría | Versión borrador para revisión y comentarios del auditado | Fase 3 |
| 11 | Informe Final de Auditoría | Informe completo con conclusiones y recomendaciones | Fase 3 |
| 12 | Plan de Acción Correctiva | Acciones, responsables y plazos para atender los hallazgos | Fase 4 |
| 13 | Acta de Cierre de Auditoría | Documento formal de conclusión del proyecto de auditoría | Fase 4 |
| 14 | Archivo de papeles de trabajo | Custodia y archivo final de toda la documentación generada | Fase 4 |

# 12. STAKEHOLDERS

## 12.1 Stakeholders del Proyecto de Auditoría

| Stakeholder | Rol en la Auditoría | Interés / Expectativa |
| --- | --- | --- |
| Auditor líder Rosa Maria de los A ngeles Torres Apaza | Dirección y supervisión académica | Verificar el cumplimiento de los estándares de ingeniería de software exigidos |
| Equipo auditor (DulceCode) - Rosa Maria Torres Apaza - Damaritd Camila Mamani Paucar | Ejecución de los procedimientos de auditoría | Recopilar evidencia suficiente y apropiada sobre el propio proyecto |
| Patrocinador (Universidad Peruana Unión) | Autoriza la actividad académica | Garantizar la calidad formativa y profesional del ejercicio de auditoría |
| Organización auditada (Grupo DulceCode) | Equipo desarrollador de EspigaCloud | Recibir retroalimentación objetiva y constructiva para mejorar el sistema |
| Cliente del sistema (Espiga de Trigo) | Beneficiario final del producto | Contar con un sistema confiable, funcional y seguro para su operación |

## 12.2 Stakeholders del Sistema EspigaCloud (Usuarios Finales)

| Stakeholder | Descripción | Interacción con el Sistema |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Gestiona usuarios, productos, tiendas y configuración general | Aplicación web |
| Encargado de tienda | Registra y da seguimiento a los pedidos de su punto de venta | Aplicación web |
| Cliente de la panadería | Solicita pedidos y pedidos especiales | Formulario web / n8n |
| Dueño del negocio (Espiga de Trigo) | Supervisa la operación y los reportes del sistema | Aplicación web |

# 13. CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL

| N.° | Actividad / Hito | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio del proyecto de auditoría | 06/07/2026 | 06/07/2026 | Auditor líder |
| 2 | FASE 1 — Preparación y Planificación | 06/07/2026 | 12/07/2026 | Equipo Auditor |
| 3 | FASE 2 — Revisión Documental y Trabajo de Campo | 13/07/2026 | 26/07/2026 | Equipo Auditor |
| 4 | FASE 3 — Evaluación y Reporte | 27/07/2026 | 09/08/2026 | Equipo Auditor |
| 5 | FASE 4 — Seguimiento y Cierre | 10/08/2026 | 16/08/2026 | Auditor líder / DulceCode |

Duración total estimada del proyecto de auditoría: 6 semanas.

Diagrama de Gantt del proyecto de auditoría SDLC Descripción sugerida: Representación gráfica de las cuatro fases de la auditoría (Planificación, Trabajo de campo, Evaluación y Reporte, Seguimiento) distribuidas en el calendario del 06 de julio al 16 de agosto de 2026.

Figura 3. Diagrama de Gantt del proyecto de auditoría SDLC

# 14. PRESUPUESTO ESTIMADO

Al tratarse de un proyecto académico sin asignación presupuestal monetaria real, el presupuesto se expresa en horas estimadas de dedicación del equipo auditor:

| Recurso | Rol | Horas estimadas | % del total |
| --- | --- | --- | --- |
| Rosa Maria de los ANgeles Torres Apaza | Auditor líder (docente) | 20 h | 40% |
| Damaritd Camila Mamani Paucar | Auditora Documental | 14 h | 20% |
| Rosa Maria Torres Apaza | Auditora de software | 20 h | 40% |
| Herramientas utilizadas (GitHub, Jira, SonarCloud, Swagger, K6) | Recursos académicos |  |  |
|  | TOTAL | 54 h | 100% |

# 15. RIESGOS DEL PROYECTO DE AUDITORÍA

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Estrategia de Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Entregables académicos de la Unidad 2 aún no finalizados al momento de auditar (cobertura, Swagger, k6) | Alta | Alto | Crítico | Documentar el estado real como hallazgo y dar seguimiento en el Plan de Acción Correctiva |
| R-02 | Falta de evidencia de pruebas de carga (k6) ejecutadas formalmente | Alta | Medio | Alto | Aplicar entrevistas y revisión de artefactos parciales; registrar como hallazgo |
| R-03 | Resistencia o indisponibilidad del equipo auditado para las entrevistas | Baja | Alto | Medio | Coordinar con anticipación las fechas; contar con horarios alternativos |
| R-04 | Reportes desactualizados de SonarCloud/Snyk tras cambios recientes de código | Media | Medio | Medio | Solicitar una nueva ejecución de los análisis antes del cierre de la Fase 2 |
| R-05 | Cambios de alcance del sistema durante la ejecución de la auditoría | Baja | Alto | Medio | Documentar formalmente el alcance; gestionar cambios mediante control de cambios |
| R-06 | Recursos limitados del equipo auditor (dos integrantes) | Media | Alto | Alto | Priorizar los objetivos de mayor riesgo y planificar adecuadamente la carga de trabajo |
| R-07 | Acceso limitado al entorno funcional desplegado del sistema | Media | Medio | Medio | Trabajar con artefactos documentales y demostraciones locales disponibles |
| R-08 | Pérdida de papeles de trabajo de auditoría | Baja | Alto | Medio | Mantener copias de seguridad en el repositorio y en almacenamiento en la nube |

Escala de Probabilidad: Baja (< 30%), Media (30–60%), Alta (> 60%). Nivel de Riesgo: Bajo, Medio, Alto, Crítico.

# 16. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

- Compromiso del patrocinador: el respaldo activo de la Universidad Peruana Unión y del Ing. Rubén Roque Sucari es fundamental para garantizar la cooperación del equipo auditado y la disposición de los recursos necesarios.

- Independencia del auditor: el equipo auditor debe mantener objetividad al evaluar su propio proyecto, aplicando criterios verificables basados en evidencia y no en apreciaciones subjetivas.

- Cooperación del equipo auditado: la disposición del grupo DulceCode para proveer información, participar en entrevistas y facilitar el acceso al repositorio y a las herramientas es determinante para la calidad de la auditoría.

- Claridad del alcance: la correcta definición y comunicación del alcance desde el inicio evita malentendidos y limita el riesgo de cambios de alcance no controlados.

- Aplicación rigurosa de la metodología: el Checklist SDLC y los criterios de auditoría garantizan la coherencia y completitud del trabajo de campo.

- Gestión adecuada de las evidencias: la recopilación, clasificación y custodia correcta de las evidencias es fundamental para fundamentar los hallazgos y las conclusiones del informe.

- Comunicación efectiva: la comunicación transparente y oportuna entre el equipo auditor, el equipo auditado y el docente responsable facilita el desarrollo de la auditoría y la aceptación de los resultados.

- Tiempo y recursos suficientes: la disponibilidad de tiempo dentro del calendario académico para ejecutar todas las fases de la auditoría conforme al cronograma establecido.

# 17. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El proyecto de auditoría se considerará exitosamente completado cuando se cumplan los siguientes criterios:

- Se han ejecutado todas las fases de la auditoría conforme a la metodología definida en el Plan de Auditoría.

- Se ha recopilado evidencia suficiente, pertinente y confiable para fundamentar cada hallazgo documentado en la Matriz de Hallazgos.

- El Informe Final de Auditoría ha sido elaborado, revisado con el equipo auditado y aprobado por el docente responsable.

- El Informe Final cubre todos los objetivos específicos definidos en el presente Project Charter.

- El grupo DulceCode ha elaborado y presentado el Plan de Acción Correctiva en respuesta a los hallazgos del informe.

- El Acta de Cierre de Auditoría ha sido firmada por el Auditor líder y el Patrocinador.

- Todos los papeles de trabajo han sido archivados y están disponibles para consulta futura.

- El informe cumple con los estándares de redacción, objetividad y fundamentación propios de un documento académico y profesional de auditoría de software.

# 18. SUPUESTOS

- El grupo DulceCode colaborará activamente con el equipo auditor, proporcionando la información y documentación disponible en los plazos acordados.

- El docente responsable proporcionará el tiempo y la orientación necesarios para ejecutar la auditoría conforme al cronograma establecido.

- La documentación primaria del proyecto EspigaCloud (repositorio GitHub, tablero JIRA, documento de la Unidad 2) es auténtica y representa fielmente el trabajo realizado por el equipo de desarrollo.

- El equipo auditor cuenta con la competencia técnica y metodológica necesaria para evaluar un sistema desarrollado con Spring Boot y un módulo de automatización basado en n8n.

- Los criterios de auditoría (ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV, OWASP Top 10) son pertinentes y aplicables al contexto del proyecto EspigaCloud, considerando su naturaleza académica.

- La auditoría se realizará sobre el sistema en su estado actual de desarrollo, sin que el equipo auditado realice modificaciones sustanciales no comunicadas durante la ejecución de la auditoría.

# 19. RESTRICCIONES

- Restricción de tiempo: la auditoría debe completarse en un máximo de seis semanas a partir de la fecha de inicio, considerando el calendario académico vigente.

- Restricción de recursos: el equipo auditor está conformado únicamente por los dos integrantes de DulceCode, lo que puede requerir la priorización de los objetivos de mayor riesgo.

- Restricción de acceso al sistema: es posible que EspigaCloud no se encuentre completamente desplegado en un entorno de producción, lo que limitaría la realización de pruebas operativas directas.

- Restricción documental: la auditoría se realizará únicamente sobre la documentación formalmente producida y entregada por el grupo DulceCode a la fecha de corte establecida.

- Restricción de confidencialidad: toda la información obtenida durante la auditoría será tratada con carácter confidencial y utilizada exclusivamente para los fines académicos de este proyecto.

- Restricción normativa: la auditoría se limita a los marcos normativos y criterios definidos en el presente Project Charter; no se aplicarán criterios adicionales sin autorización formal del docente responsable.

# 20. APROBACIONES

El presente Project Charter de Auditoría SDLC del Proyecto EspigaCloud ha sido revisado y se somete a aprobación formal de las partes indicadas a continuación.

La firma del presente documento implica la aprobación del inicio formal del proyecto de auditoría y el compromiso de las partes con los objetivos, alcance, metodología y recursos definidos en este instrumento.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador — Universidad Peruana Unión | UPEU |  | Fecha: 26/06/2026 |
| Auditor líder | Rosa Maria Torres Apaza |  | Fecha: 26/06/2026 |
| Representante del equipo auditado (DulceCode) | Rosa Maria Torres Apaza |  | Fecha: 26/06/2026 |
| Integrante del equipo auditor | Damaritd Camila Mamani Paucar |  | Fecha: 26/06/2026 |

Documento de uso interno — Clasificación: Confidencial — Versión: 1.0 — Código: AUD-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001