UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FILIAL JULIACA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Ingeniería de Software II

Entregable:

INFORME FINAL DE AUDITORÍA SDLC DEL SISTEMA ESPIGACLOUD

Equipo Auditor — DulceCode

Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles — Código 202312742

Mamani Paucar, Damaritd Camila — Código 202312051

Docente:

Ing. Rubén Roque Sucari

Juliaca, agosto de 2026

# ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

3. ALCANCE

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

5. METODOLOGÍA

6. DOCUMENTOS REVISADOS

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

9. CONCLUSIONES

10. RECOMENDACIONES

11. OPINIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

12. CIERRE DE LA AUDITORÍA

13. APROBACIÓN

14. ANEXOS

INFORME FINAL DE AUDITORÍA SDLC

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

Proyecto: EspigaCloud — Sistema Web para la Gestión Integral de Pedidos de la Panificadora Espiga de Trigo

## Control del Documento

| Código | IF-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| --- | --- |
| Documento | Informe Final de Auditoría SDLC |
| Proyecto | EspigaCloud (Espiga Sys) |
| Organización Auditada | Panificadora Espiga de Trigo — Equipo DulceCode |
| Auditoría | Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Agosto 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor DulceCode (Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles; Mamani Paucar, Damaritd Camila) |
| Revisado por | Docente: Ing. Rubén Roque Sucari |
| Estado | Aprobado |

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Agosto 2026 | Emisión del Informe Final de Auditoría SDLC de EspigaCloud, una vez incorporados los comentarios del equipo auditado al Informe Preliminar (Cód. IP-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001). | Equipo Auditor DulceCode |

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Como resultado de la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) realizada al proyecto EspigaCloud, desarrollado por el equipo DulceCode para la Panificadora Espiga de Trigo, se evaluó el grado de cumplimiento de los procesos de gestión del proyecto, requisitos, diseño y arquitectura, desarrollo, pruebas, seguridad, implementación, mantenimiento y documentación técnica, tomando como referencia los estándares ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV v2.0, la Guía Scrum y el catálogo OWASP Top 10.

La auditoría comprendió la revisión de la documentación del proyecto, entrevistas al equipo de desarrollo, evaluación del repositorio GitHub y del tablero JIRA, análisis de evidencias técnicas (SonarQube, JaCoCo, pruebas E2E y de rendimiento) y la aplicación del Checklist SDLC Adaptado sobre los nueve objetivos de auditoría definidos en el Plan de Auditoría.

El presente Informe Final incorpora los resultados consolidados en la Matriz de Hallazgos y la Matriz de Riesgos, así como los comentarios formulados por el equipo auditado sobre el Informe Preliminar (Cód. IP-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001). Como resultado de la evaluación se concluye que el proyecto EspigaCloud presenta un nivel de cumplimiento intermedio (57%) de las buenas prácticas de Ingeniería de Software, con fortalezas consolidadas en la automatización de pruebas y la integración continua, y dos riesgos de nivel Alto que deben atenderse antes de un eventual despliegue productivo con la panadería.

# 2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) aplicados en el proyecto EspigaCloud, verificando la conformidad de la gestión del proyecto, los requisitos, la arquitectura, el desarrollo, las pruebas, la seguridad, la implementación, el mantenimiento y la documentación técnica y funcional, respecto de los criterios definidos en el Project Charter de Auditoría SDLC (Cód. AUD-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

# 3. ALCANCE

La auditoría comprendió la evaluación de los siguientes procesos del proyecto EspigaCloud:

- Gestión del Proyecto (metodología CMMI + Scrum en JIRA).

- Gestión de Requisitos.

- Diseño y Arquitectura del Sistema.

- Desarrollo del Software y Gestión de Configuración.

- Control de Versiones (GitHub, Pull Requests).

- Calidad y Pruebas (unitarias, integración, E2E, rendimiento).

- Seguridad (autenticación, autorización, gestión de credenciales).

- Implementación (CI/CD con Jenkins y Docker).

- Mantenimiento y Revisión Post-Implementación.

- Documentación Técnica y Funcional.

No se evaluó el desempeño del sistema en un entorno productivo real con la Panificadora Espiga de Trigo, dado que a la fecha de la auditoría el sistema no ha sido desplegado operativamente, ni se realizó una auditoría financiera o administrativa de dicha organización.

# 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

La evaluación fue realizada considerando los siguientes marcos de referencia:

- ISO/IEC 12207 — Procesos del Ciclo de Vida del Software.

- ISO/IEC 25010 — Calidad del Producto de Software.

- CMMI-DEV v2.0.

- OWASP Top 10 — Seguridad de Aplicaciones Web.

- Checklist SDLC Adaptado (Cód. CHK-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

- Buenas prácticas de Ingeniería de Software.

- Metodología CMMI + Scrum aplicada durante el desarrollo del proyecto.

# 5. METODOLOGÍA

La auditoría fue desarrollada siguiendo las cuatro fases definidas en el Plan de Auditoría SDLC (Cód. PA-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001):

### Fase I – Preparar y Planificar

- Definición del alcance, los objetivos y los criterios de auditoría.

- Elaboración del Plan de Auditoría SDLC y del Checklist adaptado.

- Emisión de la Comunicación de Inicio de la Auditoría.

### Fase II – Ejecución de la Auditoría

- Entrevistas al equipo de desarrollo DulceCode.

- Revisión documental, del repositorio GitHub y del tablero JIRA.

- Evaluación de la arquitectura y recolección de evidencias.

- Elaboración de los Papeles de Trabajo y del Registro de Evidencias.

### Fase III – Análisis e Informe

- Evaluación de las evidencias recopiladas.

- Elaboración de la Matriz de Hallazgos y la Matriz de Riesgos.

- Emisión del Informe Preliminar de Auditoría y recepción de comentarios del equipo auditado.

### Fase IV – Seguimiento y Cierre

- Incorporación de los comentarios del equipo auditado.

- Elaboración y aprobación del presente Informe Final de Auditoría.

- Cierre formal de la auditoría y definición del plan de acción correctiva.

# 6. DOCUMENTOS REVISADOS

Durante la auditoría se revisaron los siguientes documentos y artefactos del proyecto EspigaCloud:

- Project Charter de Auditoría SDLC (Cód. AUD-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

- Plan de Auditoría SDLC y Comunicación de Inicio de la Auditoría.

- Registro de Entrevistas y Registro de Evidencias.

- Papeles de Trabajo de Auditoría.

- Matriz de Hallazgos y Matriz de Riesgos.

- Informe Preliminar de Auditoría SDLC (Cód. IP-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

- Documentación de requisitos, Manual Técnico y Manual de Usuario EspigaPedidos.

- Repositorio GitHub EspigaCloud-main y tablero JIRA.

- Reportes de SonarQube (Nivel A) e informe de cobertura JaCoCo.

- Modelo y migraciones de la base de datos MySQL/MariaDB.

# 7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

## 7.1 Resumen de Hallazgos

| Clasificación | Cantidad |
| --- | --- |
| Conformidades | 5 |
| Oportunidades de Mejora | 3 |
| No Conformidades Menores | 2 |
| No Conformidades Mayores | 0 |
| Total de Hallazgos | 10 |

A nivel de cumplimiento global, la aplicación del Checklist SDLC Adaptado arrojó un resultado de 57% (32 de 56 ítems evaluados sobre los nueve objetivos de auditoría), con los objetivos de Procedimientos de Prueba (88%), Metodología SDLC (75%) y Control sobre Software de Sistema (75%) mostrando el mayor grado de madurez.

Principales conformidades

- Gestión adecuada del proyecto mediante la metodología CMMI + Scrum soportada en JIRA.

- Gestión de requisitos mediante historias de usuario, con trazabilidad parcial a través del Manual de Usuario.

- Arquitectura en capas coherente con la implementación y con el mecanismo de eliminación lógica (soft delete).

- Uso adecuado del control de versiones mediante GitHub, con revisión entre pares por Pull Request.

- Amplia batería de pruebas automatizadas con 100% de cobertura JaCoCo y pipeline de integración continua en Jenkins con Quality Gate de SonarQube.

Oportunidades de mejora

- Documentar la retrospectiva CMMI + Scrum pendiente e incorporar un registro de riesgos propio del desarrollo.

- Elaborar diagramas UML/C4 formales de la arquitectura del sistema.

- Definir un procedimiento formal de gestión de cambios con aprobación externa.

No conformidades identificadas

- No Conformidad Menor (H-09): ausencia de un procedimiento formal de respaldo (backup) de la base de datos MySQL/MariaDB.

- No Conformidad Menor (H-10): documentación técnica dispersa en formatos independientes y ausencia de un plan de contingencia para el flujo de automatización n8n.

# 8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Como resultado de la auditoría se identificaron los siguientes niveles de riesgo, sobre un total de diez riesgos asociados a los hallazgos:

| Nivel de Riesgo | Cantidad |
| --- | --- |
| Alto | 2 |
| Medio | 5 |
| Bajo | 3 |
| Total | 10 |

Los riesgos prioritarios son los siguientes:

| Prioridad | Código | Riesgo | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-001 | Ausencia de un Plan Maestro de Pruebas consolidado que integre las suites unitarias, de integración, E2E, rendimiento y seguridad. | Alto |
| 2 | R-002 | Contraseñas de configuración inicial fijas (admin/tienda) sin gestión como secreto de cara a un eventual despliegue productivo. | Alto |
| 3 | R-003 | Ausencia de un procedimiento formal de respaldo (backup) de la base de datos MySQL/MariaDB. | Medio |
| 4 | R-004 | Falta de plan de contingencia documentado ante la caída de servicios externos del flujo de automatización n8n. | Medio |
| 5 | R-005 | Ausencia de estándares de codificación documentados (README/wiki) que faciliten el mantenimiento del código. | Medio |

Los riesgos de nivel Alto (R-001 y R-002) corresponden a la ausencia de un Plan Maestro de Pruebas consolidado y al uso de contraseñas de configuración inicial fijas, respectivamente; ambos podrían dificultar la detección temprana de defectos y comprometer la seguridad del sistema ante un eventual despliegue productivo con la Panificadora Espiga de Trigo.

# 9. CONCLUSIONES

Después de analizar las evidencias recopiladas y evaluar el cumplimiento de los criterios establecidos, el equipo auditor concluye que:

- El proyecto EspigaCloud presenta un nivel intermedio de madurez (57%) en la aplicación de prácticas de Ingeniería de Software, con fortalezas consolidadas en pruebas automatizadas e integración continua.

- La metodología CMMI + Scrum permitió una gestión organizada del proyecto, aunque con una retrospectiva de cierre aún pendiente de formalizar.

- La arquitectura en capas implementada mantiene consistencia con la documentación descrita en el Project Charter.

- Los mecanismos de autenticación y control de acceso por roles (Spring Security) ofrecen un nivel adecuado de protección, con la salvedad de las contraseñas de configuración inicial fijas.

- El uso de GitHub, JIRA, Jenkins y SonarQube evidencia la adopción de herramientas modernas para el desarrollo y el aseguramiento de la calidad.

- Las oportunidades de mejora y las no conformidades menores identificadas no comprometen la operación académica actual del sistema, pero su implementación es necesaria antes de un eventual despliegue productivo real.

En consecuencia, el equipo auditor considera que EspigaCloud cumple de manera parcial y satisfactoria con los criterios definidos para la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC), recomendando la ejecución del plan de mejoras propuesto antes de su eventual puesta en producción.

# 10. RECOMENDACIONES

Se recomienda al equipo del proyecto EspigaCloud:

- Consolidar un Plan Maestro de Pruebas único que integre las suites unitarias, de integración, E2E, rendimiento y seguridad existentes.

- Migrar las credenciales de configuración inicial del sistema (admin/tienda) a variables de entorno o a un gestor de secretos.

- Definir un procedimiento formal de respaldo automático de la base de datos y programar pruebas periódicas de restauración.

- Establecer un plan de contingencia documentado para el flujo de automatización n8n ante fallas de servicios externos.

- Elaborar un README con las convenciones de codificación y diagramas UML/C4 de la arquitectura del sistema.

- Formalizar procedimientos de revisión post-implementación, mantenimiento correctivo/evolutivo y gestión de cambios con aprobación externa.

- Continuar aplicando las buenas prácticas de control de versiones, revisión de código e integración continua en futuras iteraciones del sistema.

# 11. OPINIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Con base en la evidencia revisada y los procedimientos aplicados durante la auditoría, el equipo auditor emite una opinión favorable con salvedades respecto al cumplimiento de los procesos del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del proyecto EspigaCloud.

Se concluye que el sistema fue desarrollado siguiendo prácticas alineadas con los estándares de referencia utilizados durante la auditoría, y que las observaciones identificadas corresponden principalmente a oportunidades de mejora y no conformidades menores de carácter documental y de configuración, que no comprometen la funcionalidad académica actual del sistema pero que deben resolverse —en particular los riesgos de nivel Alto— antes de un eventual despliegue productivo con la Panificadora Espiga de Trigo.

# 12. CIERRE DE LA AUDITORÍA

Con la emisión del presente Informe Final se da por concluida la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del proyecto EspigaCloud, correspondiente a la Fase IV: Seguimiento y Cierre del Plan de Auditoría SDLC.

Las recomendaciones formuladas constituyen una guía para fortalecer la calidad, seguridad y mantenibilidad del software, y apoyar la mejora continua del proceso de desarrollo del equipo DulceCode en futuras iteraciones del sistema.

# 13. APROBACIÓN

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Auditora Líder | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | _______________________ |
| Auditora de Procesos y Documentación | Mamani Paucar, Damaritd Camila | _______________________ |
| Docente / Supervisor | Ing. Rubén Roque Sucari | _______________________ |

Código del Documento: IF-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 | Versión: 1.0 | Estado: Aprobado

# 14. ANEXOS

Los siguientes documentos, elaborados durante la auditoría, forman parte integral del presente Informe Final y sustentan sus resultados:

| Anexo | Documento | Código |
| --- | --- | --- |
| A | Registro de Entrevistas | RE-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| B | Registro de Evidencias | REV-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| C | Papeles de Trabajo de Auditoría | PT-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| D | Matriz de Hallazgos | MH-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| E | Matriz de Riesgos | MR-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| F | Checklist SDLC Adaptado | CHK-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| G | Informe Preliminar de Auditoría | IP-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |

Nota: los documentos de los Anexos A a G corresponden a los entregables de auditoría elaborados en las Fases I a III y se adjuntan en formato Word/PDF junto con el presente informe. Si el equipo auditor cuenta con un repositorio compartido (p. ej. Google Drive o el propio repositorio GitHub EspigaCloud-main), se recomienda incluir aquí los enlaces correspondientes.