UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FILIAL JULIACA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Ingeniería de Software II

Entregable:

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA DEL SISTEMA ESPIGACLOUD

Equipo Auditor — DulceCode

Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles — Código 202312742

Mamani Paucar, Damaritd Camila — Código 202312051

Docente:

Ing. Rubén Roque Sucari

Juliaca, agosto de 2026

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

Proyecto: EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

## Control del Documento

| Código | PAC-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| --- | --- |
| Documento | Plan de Acción Correctiva |
| Proyecto | EspigaCloud (Espiga Sys) |
| Organización Auditada | Panificadora Espiga de Trigo — Equipo DulceCode |
| Auditoría | Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Agosto 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor DulceCode |
| Responsable de Implementación | Equipo de Desarrollo DulceCode (Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles; Mamani Paucar, Damaritd Camila) |
| Estado | Aprobado |

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Agosto 2026 | Elaboración inicial del Plan de Acción Correctiva de EspigaCloud, con base en la Matriz de Hallazgos y la Matriz de Riesgos. | Equipo Auditor DulceCode |

# 1. OBJETIVO

El presente Plan de Acción Correctiva tiene como objetivo establecer las acciones que deberán ejecutarse para atender las oportunidades de mejora y las no conformidades menores identificadas durante la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud, fortaleciendo la calidad, mantenibilidad, seguridad y confiabilidad del sistema de cara a un eventual despliegue productivo con la Panificadora Espiga de Trigo.

# 2. ALCANCE

Este plan comprende las diez acciones correctivas derivadas de los hallazgos documentados en la Matriz de Hallazgos (Cód. MH-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) y de los riesgos priorizados en la Matriz de Riesgos (Cód. MR-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001), incluyendo los dos riesgos de nivel Alto (R-001 y R-002) que, si bien se originan en hallazgos clasificados como conformidad parcial, requieren tratamiento prioritario por su nivel de exposición.

Las acciones deberán ser ejecutadas por el equipo de desarrollo del proyecto EspigaCloud —integrado por las mismas dos personas que conforman el equipo auditor DulceCode, actuando en el rol de implementación— bajo el seguimiento y verificación cruzada entre ambas integrantes.

# 3. PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

| Código | Hallazgo / Riesgo | Acción Correctiva | Responsable | Prioridad | Fecha Compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-002 (H-06) | Contraseñas de configuración inicial fijas (admin/tienda) sin gestión como secreto. | Migrar las credenciales de arranque a variables de entorno o a un gestor de secretos, eliminando valores fijos del código fuente. | Torres Apaza (seguridad) | Alta | 15 días | Pendiente |
| R-001 (H-05) | Ausencia de un Plan Maestro de Pruebas consolidado. | Consolidar en un solo documento el alcance, cobertura y métricas de las suites unitarias, integración, E2E, rendimiento y seguridad existentes. | Torres Apaza (calidad) | Alta | 20 días | Pendiente |
| R-003 (H-09) | Ausencia de un procedimiento formal de respaldo de la base de datos. | Definir y programar respaldos automáticos periódicos de MySQL/MariaDB y probar su restauración. | Torres Apaza (backend) | Media | 30 días | Pendiente |
| R-004 (H-10) | Falta de plan de contingencia para el flujo de automatización n8n. | Documentar un procedimiento de manejo de errores y un canal de respaldo manual para el registro de pedidos ante caída de servicios externos. | Equipo DulceCode | Media | 30 días | Pendiente |
| R-005 (H-04) | Ausencia de estándares de codificación documentados. | Elaborar un README con las convenciones de codificación y la estructura del proyecto. | Equipo DulceCode | Media | 20 días | Pendiente |
| R-006 (H-02) | Trazabilidad incompleta entre requisitos, código y pruebas. | Elaborar una matriz de trazabilidad formal requisito–código–prueba. | Mamani Paucar (requisitos) | Media | 25 días | Pendiente |
| R-008 (H-08) | Ausencia de procedimientos de revisión post-implementación y mantenimiento. | Definir un procedimiento formal de mantenimiento correctivo/evolutivo y de revisión post-implementación. | Equipo DulceCode | Media | 30 días | Pendiente |
| R-007 (H-03) | Ausencia de diagramas UML/C4 formales de la arquitectura. | Elaborar diagramas UML/C4 y actualizarlos ante cambios relevantes de arquitectura. | Equipo DulceCode | Baja | 30 días | Pendiente |
| R-009 (H-07) | Falta de un proceso formal de gestión de cambios con aprobación externa. | Definir un procedimiento de gestión de cambios con aprobación del docente o de una futura contraparte de la panadería. | Mamani Paucar (procesos) | Baja | 20 días | Pendiente |
| R-010 (H-01) | Retrospectiva CMMI + Scrum pendiente de cierre. | Realizar y documentar la retrospectiva pendiente e incorporar un registro de riesgos propio del desarrollo. | Mamani Paucar (gestión) | Baja | 15 días | Pendiente |

# 4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

El cronograma siguiente agrupa las diez acciones en seis frentes de trabajo, distribuidos a lo largo de seis semanas posteriores a la aprobación del presente plan:

| Acción | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Migración de credenciales de configuración inicial (R-002) | ● |  |  |  |  |  |
| Consolidación del Plan Maestro de Pruebas (R-001) | ● | ● | ● |  |  |  |
| Respaldo automático de base de datos (R-003) | ● | ● |  |  |  |  |
| Plan de contingencia del flujo n8n (R-004) |  | ● | ● |  |  |  |
| Estándares de codificación y diagramas UML/C4 (R-005, R-007) |  | ● | ● | ● |  |  |
| Trazabilidad, gestión de cambios, mantenimiento y retrospectiva (R-006, R-008, R-009, R-010) |  |  | ● | ● | ● | ● |

Leyenda: ● Actividad programada.

# 5. MECANISMO DE SEGUIMIENTO

El cumplimiento de las acciones correctivas será verificado mediante revisiones periódicas entre las integrantes del equipo DulceCode, dado que el equipo auditor y el equipo de desarrollo están conformados por las mismas dos personas actuando en roles diferenciados, tal como se definió en el Project Charter de Auditoría SDLC.

Durante el seguimiento se revisarán los avances de cada acción, la evidencia generada en el repositorio EspigaCloud-main y el estado de cumplimiento de los compromisos establecidos. Cada acción será clasificada con uno de los siguientes estados:

- Pendiente.

- En proceso.

- Implementada.

- Verificada.

- Cerrada.

# 6. CRITERIOS DE CIERRE

Una acción correctiva será considerada como cerrada cuando:

- La acción haya sido implementada completamente.

- Exista evidencia documental o técnica que demuestre su ejecución (commit, documento, configuración).

- La contraparte del equipo DulceCode verifique el cumplimiento de la recomendación.

- Se confirme que el riesgo asociado en la Matriz de Riesgos ha sido mitigado o reducido a un nivel aceptable.

# 7. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| Indicador | Fórmula | Meta |
| --- | --- | --- |
| Acciones implementadas | (Acciones implementadas / Total de acciones) × 100 | 100 % |
| Hallazgos cerrados | (Hallazgos cerrados / Total de hallazgos con acciones) × 100 | 100 % |
| Riesgos mitigados | (Riesgos mitigados / Riesgos tratados) × 100 | ≥ 90 % |
| Cumplimiento del cronograma | (Acciones ejecutadas en la fecha prevista / Total de acciones) × 100 | ≥ 90 % |

# 8. BENEFICIOS ESPERADOS

La ejecución del presente Plan de Acción Correctiva permitirá:

- Fortalecer la seguridad del sistema mediante la eliminación de credenciales fijas en el código fuente.

- Consolidar la estrategia de pruebas del sistema en un único Plan Maestro de Pruebas.

- Reducir el riesgo de pérdida de información mediante respaldos automáticos de la base de datos.

- Mejorar la documentación técnica, la trazabilidad de requisitos y los diagramas de arquitectura.

- Formalizar los procedimientos de mantenimiento, gestión de cambios y revisión post-implementación.

- Reducir los riesgos identificados durante la auditoría, en particular los dos de nivel Alto.

- Favorecer la mejora continua del proyecto EspigaCloud de cara a un eventual despliegue con la Panificadora Espiga de Trigo.

# 9. CONCLUSIONES

El presente Plan de Acción Correctiva constituye el mecanismo mediante el cual el equipo DulceCode atenderá los hallazgos y riesgos identificados durante la Auditoría SDLC de EspigaCloud. Las diez acciones propuestas permitirán fortalecer los procesos de seguridad, pruebas, mantenimiento, documentación y gestión del proyecto, contribuyendo a la mejora continua del sistema y al cumplimiento de las buenas prácticas de Ingeniería de Software evaluadas.

# 10. APROBACIÓN

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Auditora Líder | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | _______________________ |
| Auditora de Procesos y Documentación | Mamani Paucar, Damaritd Camila | _______________________ |
| Docente / Supervisor | Ing. Rubén Roque Sucari | _______________________ |

Código del Documento: PAC-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 | Versión: 1.0 | Estado: Aprobado