UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FILIAL JULIACA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Ingeniería de Software II

Entregable

PLAN DE AUDITORÍA SDLC DE ESPIGACLOUD

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software aplicada al sistema web de gestión de pedidos de la Panificadora Espiga de Trigo

Equipo Auditor — DulceCode

Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles — Código 202312742

Mamani Paucar, Damaritd Camila — Código 202312051

Docente

Ing. Rubén Roque Sucari

Juliaca, julio de 2026

PLAN DE AUDITORÍA SDLC DE ESPIGACLOUD

## Control del Documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | PA-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| Nombre del Documento | Plan de Auditoría SDLC |
| Proyecto | EspigaCloud (Espiga Sys) |
| Organización / Sistema Auditado | Panificadora Espiga de Trigo — Sistema EspigaCloud, desarrollado por el equipo DulceCode |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Aprobado |
| Fecha | Junio 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor — DulceCode Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles Mamani Paucar, Damaritd Camila |
| Revisado por | Docente: Ing. Rubén Roque Sucari |
| Aprobado por | Responsable del Proyecto: Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles |

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Creación inicial del Plan de Auditoría SDLC de EspigaCloud, alineado al Project Charter de Auditoría (Cód. AUD-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001). | Equipo Auditor DulceCode |

# ÍNDICE

(Para actualizar en Word: clic derecho sobre el índice → Actualizar campos → Actualizar todo el índice)

Control del Documento	2

Historial de Versiones	2

ÍNDICE	3

1. INFORMACIÓN GENERAL	5

1.1 Nombre de la Auditoría	5

1.2 Sistema Auditado	5

1.3 Organización Auditada	5

1.4 Tipo de Auditoría	5

1.5 Auditor Líder	5

1.6 Duración	5

1.7 Fecha de Inicio	5

1.8 Fecha de Finalización	5

1.9 Normas Aplicables	5

2. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORÍA	6

3. ALCANCE DEL PLAN DE AUDITORÍA	6

3.1 Alcance General	6

3.2 Alcance Funcional	6

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA	7

5. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA	7

Fase I. Preparar y Planificar (06 al 12 de julio de 2026)	7

Fase II. Ejecución de la Auditoría (13 al 26 de julio de 2026)	7

Fase III. Análisis e Informe (27 de julio al 09 de agosto de 2026)	8

Fase IV. Seguimiento y Cierre (10 al 16 de agosto de 2026)	8

6. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR	8

6.1 Equipo Responsable	8

6.2 Responsabilidades del Equipo Auditor	8

6.3 Responsabilidades del Equipo Auditado	8

7. CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA	9

7.1 Cronograma General	9

7.2 Cronograma Detallado	9

7.3 Hitos de la Auditoría	10

7.4 Mecanismo de Seguimiento	10

8. RECURSOS DE LA AUDITORÍA	10

8.1 Objetivo	10

8.2 Recursos Humanos	10

8.3 Recursos Tecnológicos	11

8.4 Recursos Documentales	11

8.5 Recursos Logísticos	12

8.6 Gestión de Evidencias	12

8.7 Consideraciones Generales	12

9. GESTIÓN DE RIESGOS	12

9.1 Objetivo	12

9.2 Metodología para la Gestión de Riesgos	13

9.3 Matriz de Riesgos de la Auditoría	13

9.4 Criterios de Evaluación del Riesgo	14

9.5 Plan de Respuesta a los Riesgos	14

9.6 Responsable de la Gestión de Riesgos	14

10. PRODUCTOS ESPERADOS	14

10.1 Objetivo	14

10.2 Productos de la Auditoría	14

10.3 Características de los Productos	15

10.4 Destinatarios de los Productos	15

10.5 Criterios de Aceptación	15

10.6 Resultado Esperado	16

11. CONTROL DOCUMENTAL Y FIRMAS DE APROBACIÓN	16

11.1 Control Documental	16

11.2 Control de Distribución	16

11.3 Control de Cambios	16

11.4 Aprobación del Documento	17

11.5 Confidencialidad	17

11.6 Conservación del Documento	17

# 1. INFORMACIÓN GENERAL

## 1.1 Nombre de la Auditoría

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud.

## 1.2 Sistema Auditado

EspigaCloud (Espiga Sys) — Sistema Web para la Gestión Integral de Pedidos de la Panificadora Espiga de Trigo.

## 1.3 Organización Auditada

Panificadora Espiga de Trigo, a través del sistema EspigaCloud desarrollado por el equipo DulceCode en el marco de un proyecto de formación profesional de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca.

## 1.4 Tipo de Auditoría

Auditoría de Sistemas de Información enfocada en el Ciclo de Vida del Desarrollo del Software (SDLC), de naturaleza académica y con carácter de autoevaluación, dado que el equipo auditor y el equipo de desarrollo del sistema corresponden al mismo grupo de trabajo (DulceCode).

## 1.5 Auditor Líder

Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles — Equipo Auditor DulceCode.

## 1.6 Duración

6 semanas.

## 1.7 Fecha de Inicio

06 de julio de 2026.

## 1.8 Fecha de Finalización

16 de agosto de 2026.

## 1.9 Normas Aplicables

- ISO 19011 — Directrices para la auditoría de sistemas de gestión.

- ISO/IEC 12207:2017 — Procesos del Ciclo de Vida del Software.

- ISO/IEC 25010 — Modelo de Calidad del Producto de Software.

- ISO 9001 — Principios de gestión de la calidad, aplicados de forma referencial.

- CMMI-DEV — Modelo de madurez para la gestión de procesos de desarrollo.

- Scrum Guide — Marco ágil de referencia para la gestión del proyecto.

- OWASP Top 10 — Catálogo de riesgos de seguridad en aplicaciones web.

- Checklist SDLC — Lista de verificación con nueve objetivos de auditoría adaptada al proyecto.

# 2. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORÍA

El presente Plan de Auditoría tiene como finalidad establecer la planificación, organización y metodología para la ejecución de la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud, desarrollado por el equipo DulceCode para la Panificadora Espiga de Trigo.

El plan permitirá evaluar el cumplimiento de los procesos de desarrollo, la calidad del software, la documentación técnica y de usuario, la seguridad de la aplicación, las pruebas realizadas (unitarias, de integración, end-to-end y de rendimiento) y la aplicación de buenas prácticas de Ingeniería de Software, tomando como referencia los estándares ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV, la Guía Scrum y el catálogo OWASP Top 10.

# 3. ALCANCE DEL PLAN DE AUDITORÍA

## 3.1 Alcance General

La presente auditoría comprende la evaluación del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud, verificando el cumplimiento de los procesos, controles, documentación y buenas prácticas aplicadas durante las fases de planificación, análisis de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, implementación, mantenimiento, seguridad y calidad del software.

La auditoría abarcará la revisión de la documentación del proyecto (Project Charter, documento académico de la Unidad 2, manuales técnicos y de usuario), la evidencia técnica disponible en el repositorio GitHub y en el tablero JIRA, los resultados de las herramientas de calidad y pruebas (SonarQube, JaCoCo, JUnit, Mockito, Selenium, K6), y el funcionamiento del módulo de automatización de pedidos construido en n8n, tomando como referencia los estándares ISO/IEC 12207:2017, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV, la Guía Scrum, OWASP Top 10 y el Checklist SDLC definido para el proyecto.

## 3.2 Alcance Funcional

| Área | Alcance |
| --- | --- |
| Gestión del Proyecto | Planificación en JIRA bajo el enfoque CMMI + Scrum (épicas, historias, tareas, subtareas), seguimiento, gestión de cambios y retrospectiva. |
| Requisitos | Levantamiento, catálogo y trazabilidad de los requisitos funcionales y no funcionales hacia las historias de usuario. |
| Diseño | Arquitectura en capas (presentación, seguridad, negocio, persistencia) y modelo de datos de las entidades Usuario, Producto, Tienda, Pedido, PedidoEspecial y DetallePedido. |
| Desarrollo | Estándares de codificación en Spring Boot/Java, uso de Maven y Lombok, implementación del mecanismo de eliminación lógica (soft delete) y control de versiones en GitHub. |
| Pruebas | Pruebas unitarias (JUnit 5, Mockito), pruebas end-to-end (Selenium), pruebas de rendimiento y carga (K6), y cobertura medida con JaCoCo/SonarQube. |
| Implementación y Despliegue | Procedimientos de integración continua (Jenkins), contenedorización (Docker) y configuración de base de datos (MySQL en despliegue, MariaDB/XAMPP en desarrollo). |
| Mantenimiento | Flujo de una rama y un pull request por funcionalidad con revisión entre pares, y gestión de incidencias posteriores a la entrega. |
| Documentación | Documentación técnica de la API (Swagger/OpenAPI), documentación complementaria (MkDocs) y manuales de usuario y de configuración CI/CD ya elaborados. |
| Seguridad | Autenticación y autorización mediante Spring Security, control de acceso a endpoints y exposición del sistema frente a OWASP Top 10. |
| Calidad | Resultados de los análisis de SonarQube y evaluación de las características de calidad conforme a ISO/IEC 25010. |
| Automatización de Procesos (n8n) | Configuración del Form Trigger, validación de stock en Google Sheets, notificaciones por Gmail y Telegram, y manejo de errores del flujo. |

# 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

La evaluación del proyecto EspigaCloud será realizada considerando los siguientes criterios:

| Norma / Modelo | Propósito |
| --- | --- |
| ISO 19011 | Marco metodológico general para la ejecución del proceso de auditoría. |
| ISO/IEC 12207:2017 | Evaluar la completitud y el cumplimiento de los procesos del ciclo de vida del software. |
| ISO/IEC 25010 | Evaluar la calidad del producto de software EspigaCloud (adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad). |
| ISO 9001 | Principios de gestión de la calidad aplicados de forma referencial a los procesos de trabajo del equipo DulceCode. |
| CMMI-DEV | Evaluar las áreas de proceso de Gestión de Requisitos Técnicos (TS), Verificación (VER) y Planificación Integrada (IP) implementadas en JIRA. |
| Scrum Guide | Evaluar la gestión iterativa del proyecto y el uso del backlog priorizado. |
| OWASP Top 10 | Referencia para evaluar los controles de seguridad implementados mediante Spring Security. |
| Checklist SDLC | Verificar el cumplimiento de cada fase del ciclo de vida del software mediante nueve objetivos de auditoría. |

# 5. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

La auditoría se desarrollará siguiendo un enfoque basado en evidencias, estructurado en cuatro fases, en coherencia con lo establecido en el Project Charter de Auditoría SDLC de EspigaCloud (Cód. AUD-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

### Fase I. Preparar y Planificar

Durante esta fase se definen los criterios de auditoría, el alcance, los objetivos, el cronograma y los recursos necesarios para la ejecución del proceso de auditoría. Asimismo, se elabora el Checklist SDLC adaptado a EspigaCloud y se comunica formalmente el inicio de la auditoría al equipo DulceCode.

Productos de la fase:

- Plan de Auditoría SDLC.

- Checklist SDLC Adaptado.

- Comunicación de Inicio de Auditoría.

### Fase II. Ejecución de la Auditoría (13 al 26 de julio de 2026)

Durante esta fase se recopilan evidencias mediante la revisión documental del proyecto, entrevistas entre los integrantes del equipo DulceCode, análisis de la arquitectura implementada, revisión del repositorio GitHub, del tablero JIRA, del flujo de automatización en n8n, y de los resultados de SonarQube, JUnit, Mockito, Selenium y K6.

### Fase III. Análisis e Informe (27 de julio al 09 de agosto de 2026)

Se analizan las evidencias recopiladas comparándolas con los criterios establecidos por ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV, OWASP Top 10 y el Checklist SDLC. Como resultado se elaboran la Matriz de Hallazgos, la Matriz de Riesgos y el Informe Preliminar de Auditoría.

### Fase IV. Seguimiento y Cierre (10 al 16 de agosto de 2026)

Se presenta el Informe Final de Auditoría al docente responsable, se elabora el Plan de Acción Correctiva, se verifica el cierre de los hallazgos priorizados y se emite el Acta de Cierre de la Auditoría.

# 6. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Debido a que el proyecto EspigaCloud es auditado por su propio equipo de desarrollo (DulceCode), la organización del equipo auditor distribuye los roles entre las dos integrantes, cuidando la objetividad del proceso mediante la aplicación de criterios verificables basados en evidencia, conforme a lo señalado como factor crítico de éxito en el Project Charter de Auditoría.

## 6.1 Equipo Responsable

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Auditora Líder y Auditora Técnica Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | Planificar, coordinar y dirigir la auditoría; revisar arquitectura, backend Spring Boot, seguridad (Spring Security, OWASP Top 10) y calidad del software (SonarQube). |
| Auditora de Procesos y Documentación Mamani Paucar, Damaritd Camila | Evaluar la gestión del proyecto en JIRA (CMMI + Scrum), la trazabilidad de requisitos, y revisar la documentación técnica, funcional y de usuario del sistema. |

## 6.2 Responsabilidades del Equipo Auditor

- Planificar y documentar las actividades de auditoría conforme al presente Plan.

- Solicitar y revisar las evidencias del proyecto EspigaCloud (repositorio, tablero JIRA, informes de calidad).

- Aplicar el Checklist SDLC adaptado al proyecto.

- Elaborar los papeles de trabajo y registrar las evidencias recopiladas.

- Registrar los hallazgos en la Matriz de Hallazgos correspondiente.

- Emitir el Informe Preliminar y el Informe Final de Auditoría.

- Presentar las recomendaciones y el Plan de Acción Correctiva al equipo DulceCode y al docente.

## 6.3 Responsabilidades del Equipo Auditado

El equipo DulceCode, actuando en su rol de equipo de desarrollo del sistema EspigaCloud, deberá:

- Facilitar la documentación técnica y académica requerida (Project Charter, documento de la Unidad 2, manuales).

- Brindar acceso al repositorio GitHub, al tablero JIRA y al flujo de automatización en n8n.

- Atender las entrevistas internas programadas entre las integrantes del equipo.

- Proporcionar los resultados de las herramientas de calidad y pruebas (SonarQube, JaCoCo, K6, Selenium).

- Colaborar durante todo el proceso de auditoría, manteniendo la trazabilidad de la información entregada.

- Implementar las acciones correctivas que sean aprobadas al cierre de la auditoría.

# 7. CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA

## 7.1 Cronograma General

La auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud se desarrollará durante un período estimado de seis (06) semanas, distribuidas en cuatro fases: preparación y planificación, ejecución, análisis e informe, y seguimiento y cierre, en concordancia con el cronograma de alto nivel establecido en el Project Charter de Auditoría.

Tabla 7.1. Cronograma General de la Auditoría

| Fase | Actividad Principal | Duración | Semana(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase I | Preparar y Planificar | 1 semana | S1 |
| Fase II | Ejecución de la Auditoría | 2 semanas | S2 – S3 |
| Fase III | Análisis e Informe | 2 semanas | S4 – S5 |
| Fase IV | Seguimiento y Cierre | 1 semana | S6 |

## 7.2 Cronograma Detallado

Tabla 7.2. Cronograma Detallado de la Auditoría

| N.° | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboración del Plan de Auditoría | ● |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboración del Checklist SDLC adaptado | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | Comunicación de inicio de auditoría | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | Entrevistas internas y revisión de documentación (Project Charter, Unidad 2) |  | ● |  |  |  |  |
| 5 | Revisión del repositorio GitHub, tablero JIRA y flujo n8n |  | ● |  |  |  |  |
| 6 | Evaluación de la gestión del proyecto y de requisitos |  | ● | ● |  |  |  |
| 7 | Evaluación de diseño, arquitectura y desarrollo |  |  | ● |  |  |  |
| 8 | Evaluación de pruebas (JUnit, Selenium, K6) e implementación (Jenkins, Docker) |  |  | ● |  |  |  |
| 9 | Evaluación de mantenimiento, documentación y seguridad |  |  | ● |  |  |  |
| 10 | Evaluación de la calidad del producto y automatización n8n |  |  | ● |  |  |  |
| 11 | Análisis de evidencias; Matriz de Hallazgos y Matriz de Riesgos |  |  |  | ● |  |  |
| 12 | Elaboración del Informe Preliminar de Auditoría |  |  |  | ● | ● |  |
| 13 | Revisión del Informe Preliminar con el equipo DulceCode |  |  |  |  | ● |  |
| 14 | Elaboración del Informe Final y del Informe Ejecutivo |  |  |  |  | ● |  |
| 15 | Presentación del Informe Final al docente |  |  |  |  |  | ● |
| 16 | Elaboración del Plan de Acción Correctiva |  |  |  |  |  | ● |
| 17 | Verificación de cierre de hallazgos y Acta de Cierre |  |  |  |  |  | ● |

Leyenda: ● = Actividad programada.

## 7.3 Hitos de la Auditoría

| Hito | Resultado Esperado | Semana |
| --- | --- | --- |
| H1 | Aprobación del Plan de Auditoría, Checklist SDLC y Comunicación de Inicio | S1 |
| H2 | Finalización de la recopilación de evidencias | S3 |
| H3 | Emisión del Informe Preliminar de Auditoría | S5 |
| H4 | Presentación del Informe Final y cierre de la auditoría | S6 |

## 7.4 Mecanismo de Seguimiento

El avance de la auditoría será monitoreado mediante reuniones periódicas de coordinación entre las integrantes del equipo DulceCode y el seguimiento del cronograma establecido. Cada actividad contará con evidencias documentadas (papeles de trabajo, capturas de pantalla, registros de commits) que permitan verificar su ejecución y cumplimiento.

Cualquier desviación respecto al cronograma será registrada, evaluada y gestionada mediante acciones correctivas, garantizando el cumplimiento de los objetivos y entregables definidos para la auditoría dentro del calendario académico vigente.

# 8. RECURSOS DE LA AUDITORÍA

## 8.1 Objetivo

Los recursos descritos en esta sección corresponden a los medios humanos, tecnológicos, documentales y logísticos necesarios para ejecutar la Auditoría SDLC del sistema EspigaCloud, garantizando la correcta recopilación de evidencias, el análisis de la información y la elaboración de los informes de auditoría.

## 8.2 Recursos Humanos

Tabla 8.1. Recursos Humanos

| Recurso | Función |
| --- | --- |
| Auditora Líder Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de la auditoría. |
| Auditora de Procesos y Documentación Mamani Paucar, Damaritd Camila | Evaluar la gestión del proyecto, la trazabilidad de requisitos y la documentación técnica y de usuario. |
| Equipo de Desarrollo (rol dual) DulceCode | Proporcionar información, evidencias y soporte técnico durante la auditoría de su propio sistema. |
| Docente del Curso Ing. Rubén Roque Sucari | Supervisar académicamente el proceso, validar los criterios aplicados y aprobar los entregables. |

## 8.3 Recursos Tecnológicos

Tabla 8.2. Recursos Tecnológicos

| Recurso | Propósito |
| --- | --- |
| GitHub | Revisión del repositorio EspigaCloud-main, historial de cambios y control de versiones. |
| JIRA | Seguimiento de épicas, historias, tareas y subtareas bajo el enfoque CMMI + Scrum. |
| SonarQube (Community Edition) | Evaluación de la calidad del código fuente y de la cobertura de pruebas. |
| JaCoCo | Medición de la cobertura de las pruebas unitarias e integración. |
| JUnit 5 / Mockito | Revisión de las pruebas unitarias y de integración del backend. |
| Selenium | Revisión de las pruebas end-to-end sobre los flujos principales del sistema. |
| K6 | Revisión de los resultados de las pruebas de rendimiento y carga. |
| Postman | Verificación de la colección de pruebas de la API REST de EspigaPedidos. |
| Jenkins / Docker | Revisión de los procedimientos de integración continua y contenedorización (Jenkinsfile, docker-compose). |
| MySQL / MariaDB (XAMPP) | Verificación de la estructura y configuración de la base de datos en los entornos de desarrollo y despliegue. |
| IntelliJ IDEA / Spring Tool Suite | Revisión del código fuente del backend desarrollado en Spring Boot. |
| Swagger / OpenAPI | Verificación de la documentación técnica de la API. |
| MkDocs | Revisión de la documentación complementaria del proyecto. |
| n8n | Revisión del flujo de automatización de registro y validación de pedidos. |
| Microsoft Office / Google Drive | Elaboración, resguardo y control de versiones de los documentos de auditoría. |

## 8.4 Recursos Documentales

Tabla 8.3. Recursos Documentales

| Documento | Finalidad |
| --- | --- |
| Project Charter de Auditoría SDLC EspigaCloud | Verificar los objetivos, alcance y planificación de la auditoría. |
| Documento académico de la Unidad 2 | Evaluar el estado de los entregables de cobertura de pruebas, Swagger y análisis de calidad. |
| Repositorio GitHub EspigaCloud-main | Verificar el código fuente, el Jenkinsfile, el docker-compose y el historial de cambios. |
| Tablero JIRA del proyecto | Evaluar el levantamiento y la trazabilidad de requisitos y la gestión ágil del proyecto. |
| Manual de Usuario EspigaPedidos | Evaluar la documentación destinada a los usuarios finales del sistema. |
| Manual de Configuración CI/CD | Verificar la documentación de los procedimientos de integración y despliegue. |
| Informes de Pruebas (Rendimiento, Seguridad, E2E, SonarQube) | Analizar los resultados de calidad de código, rendimiento y seguridad ya generados por el equipo. |
| Colección Postman EspigaPedidos | Revisar la planificación y ejecución de pruebas sobre la API REST. |

## 8.5 Recursos Logísticos

Tabla 8.4. Recursos Logísticos

| Recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Computadoras personales | Equipos de las integrantes del equipo DulceCode para la revisión documental y técnica. |
| Conexión a Internet | Acceso a los repositorios, herramientas en línea y documentación del proyecto. |
| Plataforma de reuniones virtuales | Coordinación de entrevistas internas y reuniones de seguimiento entre las integrantes. |
| Espacio de trabajo compartido (Google Drive) | Ambiente colaborativo para el desarrollo y almacenamiento de las actividades de auditoría. |
| Almacenamiento digital | Organización y resguardo de la documentación y evidencias recopiladas. |

## 8.6 Gestión de Evidencias

Todas las evidencias recopiladas durante la auditoría (capturas de pantalla, reportes de SonarQube, resultados de K6, registros de commits, actas de reunión) serán almacenadas y organizadas de forma estructurada en el repositorio documental compartido, garantizando su integridad, disponibilidad y trazabilidad. Cada evidencia será identificada mediante un código único y clasificada según el proceso del SDLC al que corresponda, facilitando su consulta durante el análisis y la elaboración del Informe Final.

## 8.7 Consideraciones Generales

El uso adecuado de los recursos humanos, tecnológicos, documentales y logísticos permitirá desarrollar la auditoría de manera eficiente, resguardando la objetividad del proceso pese a tratarse de una autoevaluación. Los recursos deberán estar disponibles durante todas las fases de la auditoría para garantizar el cumplimiento del cronograma y de los objetivos establecidos en el presente Plan.

# 9. GESTIÓN DE RIESGOS

## 9.1 Objetivo

La gestión de riesgos tiene como finalidad identificar, analizar, evaluar y establecer acciones de tratamiento para aquellos eventos que puedan afectar el desarrollo y cumplimiento de la Auditoría SDLC del sistema EspigaCloud, minimizando el impacto sobre el cronograma, el alcance, la calidad de los resultados y la disponibilidad de las evidencias requeridas.

## 9.2 Metodología para la Gestión de Riesgos

- Identificación: reconocimiento de los riesgos que podrían afectar la ejecución de la auditoría.

- Análisis: evaluación de la probabilidad de ocurrencia y del impacto de cada riesgo.

- Valoración: clasificación del nivel de riesgo según la combinación de probabilidad e impacto.

- Tratamiento: definición de acciones preventivas y correctivas.

- Seguimiento: monitoreo continuo de los riesgos durante todas las fases de la auditoría.

## 9.3 Matriz de Riesgos de la Auditoría

Tabla 9.1. Matriz de Riesgos

| Cód. | Riesgo | Prob. | Imp. | Nivel | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Falta de objetividad al auditar su propio proyecto, dado que el equipo auditor y el equipo de desarrollo son las mismas dos integrantes. | Media | Alto | Alto | Aplicar el Checklist SDLC basado en evidencia verificable, segregar responsabilidades entre Auditora Líder y Auditora de Procesos, y validar los hallazgos con el docente. |
| R-02 | Desactualización de los informes de calidad (SonarQube, K6, cobertura) tras cambios recientes en el backend, como la incorporación del soft delete. | Media | Alto | Alto | Re-ejecutar los análisis de calidad y pruebas antes de tomar la evidencia final para el informe. |
| R-03 | Indisponibilidad temporal de herramientas locales (SonarQube, XAMPP/MariaDB) durante la revisión. | Baja | Medio | Medio | Planificar actividades alternativas y mantener respaldos de los reportes ya generados. |
| R-04 | Cambios en el alcance de la auditoría durante su ejecución. | Baja | Alto | Medio | Gestionar cualquier modificación mediante acuerdo entre las integrantes y actualización formal del Plan de Auditoría. |
| R-05 | Falta de disponibilidad simultánea de ambas integrantes para la revisión cruzada de evidencias, al tratarse de un equipo de solo dos personas. | Media | Medio | Medio | Coordinar previamente los horarios de revisión y establecer fechas alternativas dentro de la semana. |
| R-06 | Pérdida o alteración de evidencias recopiladas durante la auditoría. | Baja | Alto | Medio | Mantener copias de seguridad en Google Drive y un repositorio documental ordenado por código de evidencia. |
| R-07 | Incumplimiento del cronograma de seis semanas por la carga académica de otros cursos. | Media | Alto | Alto | Realizar seguimiento semanal del avance y priorizar los objetivos de mayor riesgo ante desviaciones. |
| R-08 | Dependencia del módulo de automatización externo (n8n, Google Sheets, Gmail, Telegram), cuya disponibilidad no está bajo control directo del equipo. | Media | Medio | Medio | Documentar el comportamiento esperado del flujo y registrar evidencias mediante capturas antes de cada revisión. |
| R-09 | Acceso restringido o incompleto a la documentación técnica generada en fases previas del proyecto. | Baja | Alto | Medio | Solicitar con anticipación la totalidad de la documentación y verificar su completitud al inicio de la Fase II. |

## 9.4 Criterios de Evaluación del Riesgo

Tabla 9.2. Escala de Probabilidad

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baja | Poco probable que ocurra. |
| 2 | Media | Puede ocurrir durante la auditoría. |
| 3 | Alta | Alta probabilidad de ocurrencia. |

Tabla 9.3. Escala de Impacto

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bajo | Afecta mínimamente el desarrollo de la auditoría. |
| 2 | Medio | Genera retrasos o dificultades moderadas. |
| 3 | Alto | Compromete el cumplimiento del alcance, cronograma o resultados de la auditoría. |

## 9.5 Plan de Respuesta a los Riesgos

La Auditora Líder realizará un seguimiento permanente de los riesgos identificados mediante reuniones de control y revisión del avance del cronograma. Cuando se materialice un riesgo, se implementarán las acciones de mitigación definidas en la matriz correspondiente y se registrará la incidencia para su posterior análisis.

Cualquier riesgo nuevo identificado durante la ejecución de la auditoría será documentado, evaluado e incorporado a la matriz de riesgos, garantizando la actualización continua del proceso de gestión.

## 9.6 Responsable de la Gestión de Riesgos

La supervisión y control de los riesgos identificados será responsabilidad de la Auditora Líder, quien coordinará con la Auditora de Procesos la implementación de las acciones preventivas y correctivas necesarias. El estado de los riesgos será revisado al finalizar cada fase de la auditoría y documentado en los informes de seguimiento correspondientes.

# 10. PRODUCTOS ESPERADOS

## 10.1 Objetivo

Los productos esperados corresponden a los documentos, registros y resultados que serán generados durante la ejecución de la Auditoría SDLC del sistema EspigaCloud. Estos productos constituirán la evidencia formal del trabajo realizado por el equipo auditor y servirán de base para la evaluación académica del proyecto.

## 10.2 Productos de la Auditoría

Tabla 10.1. Productos Esperados

| N.° | Producto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan de Auditoría SDLC | Establece los objetivos, alcance, metodología, cronograma, recursos y organización de la auditoría. |
| 2 | Checklist SDLC Adaptado a EspigaCloud | Lista de verificación basada en ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV y OWASP Top 10 para evaluar el cumplimiento del SDLC. |
| 3 | Comunicación de Inicio de Auditoría | Notificación formal del inicio de la auditoría al equipo DulceCode y al docente responsable. |
| 4 | Papeles de Trabajo y Registro de Evidencias | Registros que documentan las actividades realizadas, las evidencias recopiladas y los resultados obtenidos. |
| 5 | Matriz de Hallazgos y Matriz de Riesgos | Consolidan los hallazgos identificados y los riesgos asociados, clasificados según su criticidad, evidencia y causa. |
| 6 | Informe Preliminar de Auditoría | Presenta los resultados iniciales de la auditoría para su revisión previa a la emisión del informe definitivo. |
| 7 | Informe Final de Auditoría SDLC | Contiene los resultados definitivos, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. |
| 8 | Informe Ejecutivo para el Docente | Síntesis de los resultados de la auditoría orientada a la evaluación académica del proyecto. |
| 9 | Plan de Acción Correctiva | Propuesta de acciones correctivas y preventivas para atender los hallazgos identificados. |
| 10 | Acta de Cierre de la Auditoría | Formaliza la finalización del proceso de auditoría y la entrega de resultados a las partes interesadas. |

## 10.3 Características de los Productos

- Claridad y precisión en la información presentada.

- Objetividad e imparcialidad en el análisis de las evidencias, pese al carácter de autoevaluación.

- Trazabilidad entre las observaciones, evidencias y conclusiones.

- Cumplimiento de los estándares y criterios definidos para la auditoría.

- Integridad y consistencia de la documentación.

- Control de versiones y resguardo de la información generada.

## 10.4 Destinatarios de los Productos

Tabla 10.2. Destinatarios

| Destinatario | Propósito |
| --- | --- |
| Equipo DulceCode (Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles / Mamani Paucar, Damaritd Camila) | Conocer los hallazgos y aplicar las acciones de mejora correspondientes al sistema EspigaCloud. |
| Docente del Curso Ing. Rubén Roque Sucari | Evaluar el desarrollo de la auditoría y verificar el cumplimiento de los objetivos académicos. |
| Panificadora Espiga de Trigo (a título informativo) | Conocer, de manera referencial, el estado de calidad del sistema previsto para su eventual uso operativo. |

## 10.5 Criterios de Aceptación

Los productos de la auditoría serán considerados aceptados cuando cumplan las siguientes condiciones:

- Se encuentren completos y correctamente documentados.

- Presenten evidencia suficiente que respalde los resultados obtenidos.

- Sean revisados y validados por la Auditora Líder.

- Cumplan con los criterios establecidos en el presente Plan de Auditoría.

- Sean entregados dentro de los plazos definidos en el cronograma.

- Incluyan recomendaciones orientadas a fortalecer la calidad y el cumplimiento del SDLC de EspigaCloud.

## 10.6 Resultado Esperado

Al finalizar la auditoría, se espera disponer de un conjunto de documentos técnicos que permitan evaluar objetivamente el grado de cumplimiento del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud, identificar fortalezas, oportunidades de mejora y riesgos asociados al proceso de desarrollo, así como proporcionar recomendaciones que contribuyan a incrementar la calidad, seguridad, mantenibilidad y confiabilidad del sistema previsto para la Panificadora Espiga de Trigo.

# 11. CONTROL DOCUMENTAL Y FIRMAS DE APROBACIÓN

## 11.1 Control Documental

El presente documento constituye el Plan de Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud, desarrollado por el equipo DulceCode para la Panificadora Espiga de Trigo. Este documento forma parte del expediente de auditoría y establece la planificación, organización y metodología que guiarán la ejecución del proceso.

Toda modificación realizada a este documento deberá registrarse en el historial de versiones y contar con la aprobación de la Auditora Líder, garantizando la trazabilidad, integridad y control de la documentación durante el desarrollo de la auditoría.

## 11.2 Control de Distribución

Tabla 11.1. Control de Distribución

| N.° | Destinatario | Cargo | Medio de Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | Auditora Líder | Documento Digital (PDF/Word) |
| 2 | Mamani Paucar, Damaritd Camila | Auditora de Procesos y Documentación | Documento Digital (PDF/Word) |
| 3 | Ing. Rubén Roque Sucari | Docente / Supervisor Académico | Documento Digital (PDF/Word) |

## 11.3 Control de Cambios

Tabla 11.2. Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Elaborado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Elaboración inicial del Plan de Auditoría SDLC de EspigaCloud. | Equipo Auditor DulceCode | Auditora Líder |

## 11.4 Aprobación del Documento

La aprobación del presente documento confirma que el contenido ha sido revisado y que cumple con los objetivos, alcance y metodología definidos para la Auditoría SDLC del sistema EspigaCloud.

Tabla 11.3. Registro de Aprobaciones

| Cargo | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles Mamani Paucar, Damaritd Camila | _________________________ | ___ / ___ / 2026 |
| Revisado por | Docente: Ing. Rubén Roque Sucari | _________________________ | ___ / ___ / 2026 |
| Aprobado por | Responsable del Proyecto: Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | _________________________ | ___ / ___ / 2026 |

## 11.5 Confidencialidad

La información contenida en el presente Plan de Auditoría es de uso exclusivo para el desarrollo de la Auditoría SDLC del sistema EspigaCloud. Su reproducción, distribución o divulgación parcial o total deberá contar con la autorización de la Auditora Líder, garantizando la confidencialidad de la información técnica y documental evaluada durante el proceso de auditoría.

## 11.6 Conservación del Documento

El presente Plan de Auditoría, junto con los demás documentos generados durante el proceso de auditoría, será almacenado en formato digital dentro del repositorio documental compartido del equipo DulceCode, manteniendo el control de versiones y la trazabilidad de las modificaciones realizadas.

Los documentos permanecerán disponibles como evidencia del proceso de auditoría y podrán ser utilizados como referencia para futuras iteraciones del sistema EspigaCloud o actividades académicas relacionadas.

FIN DEL DOCUMENTO

Código del Documento: PA-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001   |   Versión: 1.0   |   Estado: Aprobado

Próxima revisión: según cronograma de auditoría o ante cambios significativos en el alcance o metodología.