UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FILIAL JULIACA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Ingeniería de Software II

Entregable

REGISTRO DE ENTREVISTAS

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software del sistema EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

Equipo Auditor — DulceCode

Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles — Código 202312742

Mamani Paucar, Damaritd Camila — Código 202312051

Docente

Ing. Rubén Roque Sucari

Juliaca, julio de 2026

REGISTRO DE ENTREVISTAS

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

Proyecto: EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

## Control del Documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | RE-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| Documento | Registro de Entrevistas |
| Proyecto | EspigaCloud (Espiga Sys) |
| Organización Auditada | Panificadora Espiga de Trigo — Equipo DulceCode |
| Auditoría | Auditoría SDLC |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Junio 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor DulceCode |
| Estado | En elaboración — Fase II: Ejecución de la Auditoría |

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Julio 2026 | Elaboración inicial del Registro de Entrevistas de EspigaCloud. | Equipo Auditor DulceCode |

# 1. OBJETIVO

El presente Registro de Entrevistas tiene como finalidad documentar la información obtenida durante las entrevistas realizadas dentro del equipo DulceCode, con el propósito de comprender la forma en que fueron ejecutadas las diferentes fases del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud y recopilar evidencias que respalden el proceso de auditoría.

Dado que el equipo auditor y el equipo de desarrollo corresponden a las mismas dos integrantes, las entrevistas se aplican de forma cruzada: cada integrante entrevista a la otra sobre los módulos que no lideró directamente en el desarrollo, preservando así un grado razonable de independencia dentro de la autoevaluación.

# 2. ALCANCE

Las entrevistas comprenden a las dos integrantes del equipo DulceCode, en su doble rol de auditoras y de responsables del desarrollo del sistema EspigaCloud. Durante las entrevistas se evaluaron aspectos relacionados con:

- Gestión del proyecto.

- Modelo SDLC utilizado (CMMI + Scrum).

- Gestión de requisitos.

- Arquitectura del sistema.

- Desarrollo del software y control de versiones.

- Pruebas y aseguramiento de la calidad.

- Seguridad.

- Documentación técnica y funcional.

- Automatización de procesos mediante n8n.

# 3. METODOLOGÍA

Las entrevistas se desarrollaron mediante reuniones virtuales estructuradas entre las integrantes del equipo DulceCode, cada una siguiendo un cuestionario previamente definido, con la finalidad de obtener evidencia objetiva sobre las actividades ejecutadas durante el desarrollo del sistema.

Las respuestas fueron contrastadas posteriormente con la documentación del proyecto, el repositorio GitHub, el tablero JIRA, los informes de SonarQube, los diagramas de arquitectura disponibles y las demás evidencias registradas en el Registro de Evidencias (Cód. REV-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

# 4. PARTICIPANTES

| Rol | Participante |
| --- | --- |
| Auditora Líder / Entrevistadora | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles |
| Auditora de Procesos y Documentación / Entrevistadora | Mamani Paucar, Damaritd Camila |
| Entrevistada — Desarrollo, Arquitectura, Seguridad y Automatización | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles |
| Entrevistada — Gestión, Requisitos y Documentación | Mamani Paucar, Damaritd Camila |

# 5. CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS

| Entrevista | Responsable | Fecha | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto | Mamani Paucar, Damaritd Camila | 28/06/2026 | 45 min |
| Arquitectura y Diseño del Sistema | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | 28/06/2026 | 45 min |
| Desarrollo Backend y Control de Versiones | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | 28/06/2026 | 45 min |
| Calidad, Pruebas y Seguridad | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | 28/06/2026 | 45 min |
| Requisitos y Documentación | Mamani Paucar, Damaritd Camila | 28/06/2026 | 45 min |
| Automatización de Procesos (n8n) | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | 28/06/2026 | 45 min |

# 6. TEMAS A EVALUAR

Durante las entrevistas se abordaron los siguientes temas:

- Modelo de desarrollo SDLC utilizado (CMMI + Scrum).

- Gestión de requisitos y trazabilidad.

- Arquitectura y diseño del sistema.

- Desarrollo, codificación y estándares.

- Control de versiones y revisión de código.

- Pruebas unitarias, de integración, E2E y de rendimiento.

- Seguridad de la información.

- Documentación técnica y de usuario.

- Automatización de procesos (n8n).

- Gestión de incidencias y defectos.

# 7. FORMATO DE REGISTRO DE ENTREVISTA

## Entrevista N.° 01 — Gestión del Proyecto

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 18:00 – 18:45

Lugar: Reunión virtual del equipo DulceCode

Entrevistada: Mamani Paucar, Damaritd Camila (Auditora de Procesos y Documentación / Responsable de gestión en el desarrollo)

Entrevistador: Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles

Duración: 45 minutos

### Objetivo de la entrevista

Conocer la metodología utilizada para la planificación, gestión y seguimiento del proyecto EspigaCloud durante su ciclo de vida de desarrollo.

### Preguntas realizadas

| N.° | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué metodología de gestión utilizó el equipo DulceCode? | Un enfoque CMMI + Scrum, con tablero JIRA organizado en épicas, historias, tareas y subtareas. |
| 2 | ¿Cómo se priorizó el backlog? | Mediante estimación con puntos de historia (Fibonacci) y prioridad acordada entre ambas integrantes. |
| 3 | ¿Quién aprobó los objetivos y el alcance del proyecto? | El docente Ing. Rubén Roque Sucari, al revisar el Project Charter. |
| 4 | ¿Cómo se documentaron los cambios de alcance durante el desarrollo? | Mediante nuevas historias o tareas en JIRA; no existe un procedimiento formal de gestión de cambios independiente. |
| 5 | ¿Se realizó una retrospectiva del proyecto? | Estaba planificada tras el cierre de los cambios de código, pero a la fecha de la entrevista aún se encuentra pendiente. |
| 6 | ¿Qué riesgos identificaron durante el desarrollo? | Principalmente el tamaño reducido del equipo (dos integrantes) y la carga académica simultánea de otros cursos. |
| 7 | ¿Cómo se comunican los avances entre las integrantes? | Mediante reuniones directas y el historial de Pull Requests en GitHub. |
| 8 | ¿Existe documentación del proyecto disponible? | Sí: Project Charter, documento académico de la Unidad 2, manuales técnico y de usuario. |
| 9 | ¿Cuál considera el mayor reto de gestión del proyecto? | Compatibilizar el rol de auditoras con el de desarrolladoras del mismo sistema, cuidando la objetividad. |
| 10 | ¿Qué mejoraría en la gestión del proyecto? | Formalizar la retrospectiva pendiente y un registro de riesgos propio del desarrollo, distinto al de la auditoría. |

### Evidencias proporcionadas

- EV001 — Project Charter

- EV002 — Plan de Auditoría

- EV003 — Checklist SDLC

- EV004 — Comunicación de Inicio

- EV005 — Estructura JIRA

### Observaciones del Auditor

Se verificó una adecuada planificación mediante CMMI + Scrum y el uso de JIRA para la gestión y seguimiento del proyecto, aunque persisten pendientes de cierre formal (retrospectiva y registro de riesgos del desarrollo).

### Conclusión de la Entrevista

Conformidad parcial. Existe evidencia suficiente para continuar con la revisión documental; los pendientes identificados son consistentes con los ítems CL-01-03 y CL-01-07 del Checklist SDLC.

## Entrevista N.° 02 — Arquitectura y Diseño del Sistema

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 18:00 – 18:45

Lugar: Reunión virtual del equipo DulceCode

Entrevistada: Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles (Auditora Líder / Desarrolladora backend y responsable de arquitectura)

Entrevistador: Mamani Paucar, Damaritd Camila

Duración: 45 minutos

### Objetivo de la entrevista

Evaluar la arquitectura implementada en EspigaCloud y su correspondencia con la documentación del proyecto.

### Preguntas realizadas

| N.° | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué arquitectura implementaron en EspigaCloud? | Una arquitectura en capas de tipo monolítico modular sobre Spring Boot. |
| 2 | ¿Por qué eligieron esa arquitectura? | Por ser adecuada para un equipo pequeño y facilitar el despliegue con Docker en el contexto académico. |
| 3 | ¿Cómo está organizado el sistema? | En capas de presentación (Thymeleaf), seguridad (Spring Security), negocio (servicios) y persistencia (Spring Data JPA/Hibernate). |
| 4 | ¿Utilizaron algún estándar de modelado (UML, C4)? | No se generaron diagramas formales; la arquitectura se documentó de forma narrativa en el Project Charter. |
| 5 | ¿Cuáles son las entidades principales del sistema? | Usuario, Producto, Tienda, Pedido, PedidoEspecial y DetallePedido. |
| 6 | ¿Qué mecanismo de trazabilidad incorporaron en el diseño? | Eliminación lógica (soft delete) en las seis entidades principales. |
| 7 | ¿Cómo se comunica el sistema con el módulo de automatización? | Mediante un flujo n8n que recibe pedidos por un Form Trigger y valida stock contra Google Sheets. |
| 8 | ¿Existió revisión de pares sobre las decisiones de diseño? | De manera informal entre ambas integrantes, sin un acta de revisión de diseño. |
| 9 | ¿Considera escalable la arquitectura actual? | Sí, aunque una eventual migración a microservicios podría evaluarse si crece el número de tiendas. |
| 10 | ¿Qué mejoraría del diseño? | Documentar la arquitectura con diagramas UML o C4 formales. |

### Evidencias proporcionadas

- EV010 — Arquitectura en capas

- EV011 — Modelo de entidades

- EV012 — Diagramas UML/C4

- EV013 — Diseño del flujo n8n

### Observaciones del Auditor

Existe coherencia entre lo descrito y el código fuente revisado, pero se confirma la ausencia de diagramas formales de arquitectura.

### Conclusión de la Entrevista

Conformidad parcial, consistente con los ítems CL-03-01 y CL-03-02 del Checklist SDLC.

## Entrevista N.° 03 — Desarrollo Backend y Control de Versiones

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 18:00 – 18:45

Lugar: Reunión virtual del equipo DulceCode

Entrevistada: Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles (Auditora Líder / Desarrolladora backend)

Entrevistador: Mamani Paucar, Damaritd Camila

Duración: 45 minutos

### Objetivo de la entrevista

Verificar las buenas prácticas aplicadas en la construcción del backend y en el control de versiones.

### Preguntas realizadas

| N.° | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué framework utilizaron? | Spring Boot 4.0.6. |
| 2 | ¿Qué lenguaje? | Java 17. |
| 3 | ¿Cómo gestionaron las dependencias? | Maven, mediante el archivo pom.xml. |
| 4 | ¿Usaron Lombok? | Sí, aunque se removió @AllArgsConstructor de las entidades por conflictos con Hibernate. |
| 5 | ¿Cómo realizaron el control de versiones? | GitHub, con una rama y un Pull Request por funcionalidad. |
| 6 | ¿Realizaron revisión de código? | Sí, revisión entre pares antes de fusionar (evidencia en COLABORACION_CAMILA.md y EVIDENCIA_REVIEW_3.md). |
| 7 | ¿Existe un README con estándares de codificación? | No; solo se mantiene la estructura de paquetes por capas. |
| 8 | ¿Cómo protegieron los endpoints? | Con Spring Security y control de acceso por roles ADMIN y TIENDA. |
| 9 | ¿Usaron SonarQube? | Sí, integrado al pipeline de Jenkins mediante un Quality Gate. |
| 10 | ¿Se documentó el código con comentarios? | De forma parcial, en las clases de servicio más complejas. |

### Evidencias proporcionadas

- EV014 — Repositorio GitHub

- EV015 — Pull Requests

- EV016 — Backend por capas

- EV017 — pom.xml

- EV018 — Docker

- EV019 — Estándares de codificación

### Observaciones del Auditor

Se evidencia un buen uso del control de versiones y de la integración continua, pero se confirma la falta de estándares de codificación documentados.

### Conclusión de la Entrevista

Conformidad parcial, consistente con el ítem CL-03-06 del Checklist SDLC.

## Entrevista N.° 04 — Calidad, Pruebas y Seguridad

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 18:00 – 18:45

Lugar: Reunión virtual del equipo DulceCode

Entrevistada: Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles (Auditora Líder / Responsable de pruebas y seguridad)

Entrevistador: Mamani Paucar, Damaritd Camila

Duración: 45 minutos

### Objetivo de la entrevista

Verificar la existencia de procedimientos de aseguramiento de calidad, pruebas automatizadas y controles de seguridad.

### Preguntas realizadas

| N.° | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué tipos de pruebas implementaron? | Unitarias (JUnit 5/Mockito), de integración, end-to-end (Selenium/Playwright) y de rendimiento (K6). |
| 2 | ¿Cuál es la cobertura actual del código? | 100% en líneas, instrucciones, métodos y clases; 93.75% en ramas, validado localmente con JaCoCo. |
| 3 | ¿Ejecutaron análisis de seguridad? | Sí, mediante OWASP ZAP Baseline sobre el ambiente de pruebas. |
| 4 | ¿Cómo gestionan los defectos? | Mediante un archivo Excel de gestión de casos de prueba y defectos. |
| 5 | ¿Existe un Plan Maestro de Pruebas único? | No; existen informes independientes por tipo de prueba (sistema, seguridad, rendimiento). |
| 6 | ¿Cómo protegen las contraseñas de configuración inicial? | Se definieron contraseñas fijas para el arranque en el entorno académico, pendientes de gestionar como secretos. |
| 7 | ¿Se ejecuta el pipeline de calidad automáticamente? | Sí, mediante el Jenkinsfile, con Quality Gate de SonarQube. |
| 8 | ¿Qué meta de calidad persiguen en SonarQube? | Nivel A en mantenibilidad, confiabilidad y seguridad. |
| 9 | ¿Se probaron los flujos de la API? | Sí, con la colección Postman EspigaPedidos. |
| 10 | ¿Qué mejorarían? | Consolidar un Plan Maestro de Pruebas único y capturar formalmente el dashboard de SonarQube. |

### Evidencias proporcionadas

- EV020 — Pruebas unitarias

- EV021 — Cobertura JaCoCo

- EV022 — Informe SonarQube

- EV023 — Pruebas E2E

- EV024 — Pruebas K6

- EV025 — Gestión de defectos

- EV026 — Postman

- EV029 — Pruebas de seguridad

- EV030 — Contraseñas de configuración inicial

### Observaciones del Auditor

Se identificó una amplia batería de pruebas automatizadas y un buen nivel de cobertura, además de un hallazgo de seguridad relevante: el uso de contraseñas de configuración inicial fijas (admin/tienda) que deben tratarse como secretos antes de cualquier despliegue productivo real.

### Conclusión de la Entrevista

Conformidad parcial, consistente con el ítem CL-04-04 del Checklist SDLC y con la observación de seguridad registrada como EV030.

## Entrevista N.° 05 — Requisitos y Documentación

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 18:00 – 18:45

Lugar: Reunión virtual del equipo DulceCode

Entrevistada: Mamani Paucar, Damaritd Camila (Auditora de Procesos y Documentación / Responsable de requisitos y manuales)

Entrevistador: Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles

Duración: 45 minutos

### Objetivo de la entrevista

Verificar la correcta identificación, documentación y trazabilidad de los requisitos, así como el estado de la documentación técnica y funcional del sistema.

### Preguntas realizadas

| N.° | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cómo se levantaron los requisitos del sistema? | A partir de la observación del proceso manual de la panadería y conversaciones directas con el negocio. |
| 2 | ¿Dónde se almacenan los requisitos? | En el tablero JIRA, como épicas e historias de usuario. |
| 3 | ¿Existe un documento formal de especificación de requisitos? | No de forma independiente; están integrados en el documento académico de la Unidad 2. |
| 4 | ¿Cómo se gestiona la trazabilidad de requisitos? | De forma parcial, a través del Manual de Usuario. |
| 5 | ¿Qué documentos de usuario elaboraron? | Manual de Usuario EspigaPedidos y Manual de Configuración CI/CD. |
| 6 | ¿Existe un estándar único para toda la documentación? | No; cada informe (pruebas, seguridad, rendimiento) mantiene su propio formato. |
| 7 | ¿Cómo se difunden los cambios de documentación entre las integrantes? | De manera informal, mediante GitHub y comunicación directa. |
| 8 | ¿La documentación cubre el mantenimiento del sistema? | No; no existe un procedimiento de mantenimiento documentado. |
| 9 | ¿Se documentaron lecciones aprendidas del proyecto? | De forma dispersa, en archivos como COLABORACION_CAMILA.md. |
| 10 | ¿Qué mejorarían en la documentación? | Consolidar un estándar único y una matriz de trazabilidad formal de requisitos. |

### Evidencias proporcionadas

- EV006 — Documento de requisitos

- EV007 — Historias de usuario

- EV008 — Manual de Usuario

- EV009 — Especificación formal de requisitos

- EV035 a EV038 — Documentación técnica y de usuario

### Observaciones del Auditor

La documentación es abundante pero se encuentra dispersa entre distintos formatos, sin un estándar unificado ni una matriz de trazabilidad formal de extremo a extremo.

### Conclusión de la Entrevista

Conformidad parcial, consistente con los ítems CL-09-01, CL-09-02 y CL-09-06 del Checklist SDLC.

## Entrevista N.° 06 — Automatización de Procesos (n8n)

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora: 18:00 – 18:45

Lugar: Reunión virtual del equipo DulceCode

Entrevistada: Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles (Auditora Líder / Responsable del flujo de automatización)

Entrevistador: Mamani Paucar, Damaritd Camila

Duración: 45 minutos

### Objetivo de la entrevista

Evaluar el funcionamiento, la documentación y los riesgos asociados al módulo de automatización de pedidos construido en n8n.

### Preguntas realizadas

| N.° | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué problema resuelve el flujo de automatización? | Registrar y validar pedidos automáticamente, sin intervención manual constante. |
| 2 | ¿Cómo se activa el flujo? | Mediante un Form Trigger que recibe los datos del pedido. |
| 3 | ¿Cómo se valida el stock disponible? | Consultando una hoja de Google Sheets vinculada al inventario. |
| 4 | ¿Qué ocurre si no hay stock suficiente? | Se notifica el error al personal responsable por Gmail y Telegram. |
| 5 | ¿Y si el registro es exitoso? | Se envía una notificación de confirmación por los mismos canales. |
| 6 | ¿El flujo está documentado? | Sí, de forma narrativa en el Project Charter; los nodos fueron reorganizados en bloques lógicos. |
| 7 | ¿Existen pruebas automatizadas sobre este flujo? | No; las validaciones se han realizado de forma manual hasta la fecha. |
| 8 | ¿Qué riesgos identifican en esta integración? | La dependencia de servicios externos (Google Sheets, Gmail, Telegram) fuera del control directo del equipo. |
| 9 | ¿Cómo se maneja la disponibilidad del servicio n8n? | No existe un plan de contingencia documentado ante caídas del servicio. |
| 10 | ¿Qué mejorarían? | Automatizar pruebas del flujo y documentar un procedimiento de manejo de errores más detallado. |

### Evidencias proporcionadas

- EV013 — Diseño del flujo n8n

### Observaciones del Auditor

La automatización es funcional y cubre el caso de uso principal, pero carece de pruebas automatizadas y de un plan de contingencia ante la caída de servicios externos, riesgo ya identificado como R-08 en el Plan de Auditoría.

### Conclusión de la Entrevista

Conformidad parcial. Se recomienda documentar un procedimiento de manejo de errores y contingencia para el flujo de automatización.

# 8. RESUMEN DE ENTREVISTAS

| Entrevista | Estado | Evidencias Obtenidas |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto | Realizada | Project Charter, Plan de Auditoría, Checklist SDLC, estructura JIRA |
| Arquitectura y Diseño | Realizada | Arquitectura en capas, modelo de entidades, diseño del flujo n8n |
| Desarrollo Backend | Realizada | GitHub, Pull Requests, pom.xml, Docker |
| Calidad, Pruebas y Seguridad | Realizada | Pruebas JUnit/Selenium/K6, JaCoCo, SonarQube, ZAP |
| Requisitos y Documentación | Realizada | Historias de usuario, manuales técnico y de usuario |
| Automatización (n8n) | Realizada | Diseño del flujo, notificaciones Gmail/Telegram |

# 9. CONCLUSIONES GENERALES

Una vez concluidas las seis entrevistas, el equipo auditor contrastó la información recopilada con la documentación del proyecto, el repositorio GitHub y los informes técnicos disponibles, verificando un alto grado de consistencia entre lo declarado por cada integrante y la evidencia documental revisada.

Las entrevistas confirmaron las fortalezas identificadas en el Checklist SDLC —particularmente en Procedimientos de Prueba, Metodología SDLC y Control sobre Software de Sistema— y permitieron precisar el contexto de las brechas detectadas: la retrospectiva pendiente de CMMI + Scrum, la ausencia de diagramas formales de arquitectura, la falta de estándares de codificación documentados, la necesidad de consolidar un Plan Maestro de Pruebas, y la ausencia de un procedimiento de contingencia para el flujo de automatización n8n.

Las evidencias identificadas durante las entrevistas servirán de base para el Registro de Evidencias (Cód. REV-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001), los Papeles de Trabajo de Auditoría (Cód. PT-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) y el Informe Final de Auditoría SDLC de EspigaCloud.

# 10. ANEXOS

# 11. FIRMAS

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Auditora Líder | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | ____________ |
| Auditora de Procesos y Documentación | Mamani Paucar, Damaritd Camila | ____________ |

Código del Documento: RE-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001   |   Versión: 1.0   |   Estado: En elaboración