UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FILIAL JULIACA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Ingeniería de Software II

Entregable

REGISTRO DE EVIDENCIAS

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software del sistema EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

Equipo Auditor — DulceCode

Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles — Código 202312742

Mamani Paucar, Damaritd Camila — Código 202312051

Docente

Ing. Rubén Roque Sucari

Juliaca, julio de 2026

REGISTRO DE EVIDENCIAS

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

Proyecto: EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

## Control del Documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | REV-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| Documento | Registro de Evidencias |
| Proyecto | EspigaCloud (Espiga Sys) |
| Organización Auditada | Panificadora Espiga de Trigo — Equipo DulceCode |
| Auditoría | Auditoría SDLC |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Junio 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor DulceCode |
| Estado | Aprobado |

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Elaboración inicial del Registro de Evidencias de EspigaCloud. | Equipo Auditor DulceCode |

# 1. OBJETIVO

El presente Registro de Evidencias tiene como finalidad documentar y organizar todas las evidencias recopiladas durante la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud.

Las evidencias registradas permitirán sustentar objetivamente las conclusiones, observaciones y hallazgos obtenidos durante la auditoría, garantizando la trazabilidad entre los criterios evaluados en el Checklist SDLC (Cód. CHK-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) y la información analizada.

# 2. ALCANCE

Este registro comprende las evidencias obtenidas mediante:

- Entrevistas cruzadas entre las integrantes del equipo DulceCode.

- Revisión de la documentación técnica y académica del proyecto.

- Revisión del repositorio GitHub EspigaCloud-main.

- Revisión del tablero JIRA.

- Revisión de los informes de SonarQube, seguridad y rendimiento.

- Revisión de la arquitectura del sistema y del código fuente.

- Revisión de los casos de prueba y de la gestión de defectos.

- Revisión de los manuales del sistema.

- Revisión de la configuración del proyecto (Docker, Jenkins, base de datos).

# 3. CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE EVIDENCIAS

Cada evidencia registrada contiene la siguiente información:

- Código único.

- Área auditada.

- Descripción de la evidencia.

- Fuente de la evidencia.

- Responsable.

- Estado (Conforme, Conforme Parcialmente, No Conforme).

- Observaciones.

# 4. REGISTRO DE EVIDENCIAS

## 4.1 Gestión del Proyecto

| Código | Evidencia | Fuente | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV001 | Project Charter de Auditoría SDLC EspigaCloud | Documentación del Proyecto | Auditora Líder | Conforme | Documento aprobado, Cód. AUD-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001. |
| EV002 | Plan de Auditoría SDLC EspigaCloud | Documentación | Auditora Líder | Conforme | Establece objetivos, alcance, cronograma y recursos. |
| EV003 | Checklist SDLC Adaptado (56 ítems aplicados) | Documentación | Equipo Auditor | Conforme | 57% de cumplimiento global; brechas documentadas. |
| EV004 | Comunicación de Inicio de Auditoría | Documentación | Equipo Auditor | Conforme | Emitida el 02 de julio de 2026. |
| EV005 | Estructura del tablero JIRA (épicas, historias, tareas) | JIRA | Auditora de Procesos | Conforme | Retrospectiva formal de cierre aún pendiente. |

## 4.2 Requisitos

| Código | Evidencia | Fuente | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV006 | Documento académico Unidad 2 (requisitos funcionales y no funcionales) | Documentación | Auditora de Procesos | Conforme | Define funcionalidades principales del sistema. |
| EV007 | Historias de Usuario | JIRA | Auditora de Procesos | Conforme | Requisitos gestionados mediante enfoque Scrum. |
| EV008 | Manual de Usuario EspigaPedidos | docs/entregables | Auditora de Procesos | Conforme | Describe funcionalidades desde la perspectiva del usuario final. |
| EV009 | Especificación formal de requisitos (tipo IEEE 830) | Documentación | Auditora de Procesos | Conforme | No se identificó un documento de especificación independiente. |

## 4.3 Diseño

| Código | Evidencia | Fuente | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV010 | Descripción de la arquitectura en capas (Project Charter, Sección 2.2) | Documentación | Auditora Líder | Conforme | Presentación, seguridad, negocio y persistencia claramente diferenciadas. |
| EV011 | Modelo de entidades (Usuario, Producto, Tienda, Pedido, PedidoEspecial, DetallePedido) | Código Fuente / Hibernate | Auditora Líder | Conforme | Incluye mecanismo de eliminación lógica (soft delete). |
| EV012 | Diagramas UML / C4 de la arquitectura | Repositorio | Auditora Líder | Conforme | No se encontraron diagramas formales en el repositorio. |
| EV013 | Diseño del flujo de automatización n8n | Documentación / n8n | Auditora Líder | Conforme | Documentado narrativamente; nodos organizados en bloques lógicos. |

## 4.4 Desarrollo

| Código | Evidencia | Fuente | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV014 | Repositorio GitHub EspigaCloud-main | GitHub | Equipo DulceCode | Conforme | Historial de commits y estructura de proyecto disponible. |
| EV015 | Evidencia de Pull Requests y revisión entre pares | GitHub | Equipo DulceCode | Conforme | COLABORACION_CAMILA.md, EVIDENCIA_REVIEW_3.md. |
| EV016 | Proyecto backend Spring Boot organizado por capas | Código Fuente | Auditora Líder | Conforme | Paquetes controller/service/repository/entity. |
| EV017 | Gestión de dependencias (pom.xml) | Código Fuente | Auditora Líder | Conforme | Maven con dependencias declaradas y versionadas. |
| EV018 | Contenerización (Dockerfile, docker-compose.yml) | Repositorio | Auditora Líder | Conforme | Ambientes de aplicación y pruebas configurados. |
| EV019 | Estándares de codificación documentados (README / wiki) | Repositorio | Auditora Líder | Conforme | No se encontró README.md ni wiki de estándares de codificación. |

## 4.5 Calidad y Pruebas

| Código | Evidencia | Fuente | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV020 | Suite de pruebas unitarias e integración (JUnit 5, Mockito) | src/test/java | Equipo DulceCode | Conforme | Cobertura por controlador, servicio, repositorio y entidad. |
| EV021 | Informe de cobertura JaCoCo | target/site/jacoco | Auditora Líder | Conforme | 100% líneas/instrucciones/métodos/clases; 93.75% ramas. |
| EV022 | Informe SonarQube Nivel A | SonarQube / INFORME_SONARQUBE.md | Auditora Líder | Conforme | Captura del dashboard de SonarQube pendiente de anexar. |
| EV023 | Pruebas end-to-end (Selenium / Playwright) | qa/playwright, src/test/.../e2e | Equipo DulceCode | Conforme | Incluye pruebas de login, pedidos, productos, tiendas y usuarios. |
| EV024 | Pruebas de rendimiento K6 por módulo | pruebasK6/ | Auditora Líder | Conforme | Escenarios smoke, load y stress para 5 módulos. |
| EV025 | Gestión de Casos de Prueba y Defectos | docs/entregables (Excel) | Auditora de Procesos | Conforme | Registro estructurado de casos y defectos. |
| EV026 | Colección Postman EspigaPedidos | postman/ | Auditora Líder | Conforme | Valida disponibilidad, autenticación y parámetros de la API. |

## 4.6 Seguridad

| Código | Evidencia | Fuente | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV027 | Configuración de Spring Security | Código Fuente | Auditora Líder | Conforme | Autenticación y control de acceso implementados. |
| EV028 | Gestión de roles ADMIN / TIENDA | Código Fuente | Auditora Líder | Conforme | Control de acceso basado en roles a nivel de endpoint y vista. |
| EV029 | Informe de Pruebas de Seguridad (OWASP ZAP Baseline) | docs/INFORME_SEGURIDAD.md | Auditora Líder | Conforme | DAST baseline sobre el ambiente de pruebas. |
| EV030 | Contraseñas de configuración inicial (setup admin/tienda) | Código Fuente | Auditora Líder | Conforme | Contraseñas de arranque fijas para el entorno académico; se recomienda gestión como secreto antes de un despliegue productivo real. |

## 4.7 Base de Datos

| Código | Evidencia | Fuente | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV031 | Esquema de base de datos MySQL / MariaDB | Configuración | Auditora Líder | Conforme | Estructura relacional coherente con las entidades del dominio. |
| EV032 | Migraciones de eliminación lógica (columna 'eliminado') | Código Fuente | Auditora Líder | Conforme | Aplicada a las seis entidades principales. |
| EV033 | Configuración del entorno XAMPP / MariaDB | Documentación | Auditora Líder | Conforme | Entorno de desarrollo local documentado. |
| EV034 | Procedimientos de respaldo de base de datos | Documentación | Auditora Líder | Conforme | No se identificó un procedimiento formal de respaldo (backup). |

## 4.8 Documentación

| Código | Evidencia | Fuente | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV035 | Manual de Usuario EspigaPedidos | docs/entregables | Auditora de Procesos | Conforme | Elaborado para usuarios finales del sistema. |
| EV036 | Manual de Configuración CI/CD | docs/MANUAL_CONFIGURACION_CICD.md | Auditora Líder | Conforme | Describe la configuración de Jenkins, Docker y SonarQube. |
| EV037 | Informe de Pruebas de Sistema E2E | docs/entregables | Auditora de Procesos | Conforme | Consolida resultados de pruebas end-to-end. |
| EV038 | Checklist de Entregables QA / CI-CD | docs/CHECKLIST_ENTREGABLES_QA_CICD.md | Auditora Líder | Conforme | Verifica el estado de los 11 entregables técnicos del curso. |

# 5. RESUMEN GENERAL DE EVIDENCIAS

| Área Auditada | Evidencias Registradas | No Conformes |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto | 5 | 0 |
| Requisitos | 4 | 0 |
| Diseño | 4 | 0 |
| Desarrollo | 6 | 0 |
| Calidad y Pruebas | 7 | 0 |
| Seguridad | 4 | 0 |
| Base de Datos | 4 | 0 |
| Documentación | 4 | 0 |
| Total | 38 | 0 |

# 6. OBSERVACIONES GENERALES

Durante la revisión se verificó la existencia de documentación técnica y académica, un repositorio de código activo y bien versionado, herramientas de gestión del proyecto (JIRA), un pipeline de integración continua (Jenkins) y registros consistentes de pruebas unitarias, de integración, end-to-end, de rendimiento y de seguridad que permiten sustentar el desarrollo del sistema EspigaCloud.

De las 38 evidencias registradas, 4 fueron clasificadas como No Conformes: la ausencia de una especificación formal de requisitos independiente (EV009), la falta de diagramas UML/C4 de la arquitectura (EV012), la inexistencia de un README o wiki de estándares de codificación (EV019), y la falta de un procedimiento formal de respaldo de base de datos (EV034). Estas brechas son coherentes con los resultados obtenidos en el Checklist SDLC Adaptado (Cód. CHK-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001), en particular con los objetivos de Análisis de Necesidades, Diseño y Desarrollo, y Estándares de Documentación.

Las evidencias recopiladas servirán como soporte para los Papeles de Trabajo de Auditoría (Cód. PT-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) y para la elaboración del Informe Final de Auditoría SDLC de EspigaCloud.

# 7. APROBACIÓN

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Auditora Líder | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | ____________ |
| Auditora de Procesos y Documentación | Mamani Paucar, Damaritd Camila | ____________ |

Código del Documento: REV-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001   |   Versión: 1.0   |   Estado: En elaboración