UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FILIAL JULIACA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Ingeniería de Software II

Entregable:

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA SDLC DEL SISTEMA ESPIGACLOUD

Equipo Auditor — DulceCode

Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles — Código 202312742

Mamani Paucar, Damaritd Camila — Código 202312051

Docente:

Ing. Rubén Roque Sucari

Juliaca, julio de 2026

# ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVO

3. ALCANCE

4. METODOLOGÍA APLICADA

5. DOCUMENTACIÓN REVISADA

6. RESUMEN DE HALLAZGOS

7. RESUMEN DE RIESGOS

8. OBSERVACIONES PRELIMINARES

9. RECOMENDACIONES PRELIMINARES

10. COMENTARIOS DEL EQUIPO AUDITADO

11. CONCLUSIÓN PRELIMINAR

12. APROBACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA SDLC

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

Proyecto: EspigaCloud — Sistema Web para la Gestión Integral de Pedidos de la Panificadora Espiga de Trigo

## Control del Documento

| Código | IP-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| --- | --- |
| Documento | Informe Preliminar de Auditoría SDLC |
| Proyecto | EspigaCloud (Espiga Sys) |
| Organización Auditada | Panificadora Espiga de Trigo — Equipo DulceCode |
| Auditoría | Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Julio 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor DulceCode (Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles; Mamani Paucar, Damaritd Camila) |
| Estado | Borrador para revisión — Fase III: Análisis e Informe |

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Julio 2026 | Emisión del Informe Preliminar de Auditoría SDLC de EspigaCloud, con base en los resultados de la Matriz de Hallazgos y la Matriz de Riesgos. | Equipo Auditor DulceCode |

# 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Plan de Auditoría SDLC (Cód. PA-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) aprobado para el proyecto EspigaCloud, el equipo auditor DulceCode ejecutó la Fase II de recolección de evidencias y da inicio, mediante el presente documento, a la Fase III de Análisis e Informe.

La auditoría tuvo como propósito verificar el grado de cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en el Project Charter de Auditoría SDLC (Cód. AUD-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001), tomando como referencia normativa los estándares ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, el modelo CMMI-DEV v2.0, la Guía Scrum y el catálogo OWASP Top 10, a través de la revisión documental, entrevistas al equipo de desarrollo, evaluación del repositorio de código fuente y análisis de la evidencia técnica generada por el propio proyecto.

El presente Informe Preliminar consolida los resultados obtenidos hasta esta etapa —contenidos de manera detallada en la Matriz de Hallazgos (Cód. MH-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) y en la Matriz de Riesgos (Cód. MR-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001)— y será puesto en conocimiento del equipo auditado para su revisión y comentarios, antes de la emisión del Informe Final de Auditoría SDLC.

# 2. OBJETIVO

Presentar de manera preliminar los resultados de la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud, identificando las conformidades, oportunidades de mejora, no conformidades y riesgos detectados durante la Fase II de Ejecución, con el propósito de que el equipo auditado —conformado por las integrantes de DulceCode— pueda revisar la información, formular observaciones y proporcionar aclaraciones adicionales antes de la emisión del informe definitivo.

# 3. ALCANCE

La auditoría comprendió la revisión de los siguientes procesos y componentes del proyecto EspigaCloud, organizados conforme a los nueve objetivos de auditoría definidos en el Checklist SDLC Adaptado (Cód. CHK-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001):

- Metodología SDLC y gestión del proyecto (CMMI + Scrum en JIRA).

- Análisis de necesidades y gestión de requisitos.

- Diseño de la arquitectura y desarrollo del software.

- Procedimientos de prueba (unitarias, integración, End-to-End y de rendimiento).

- Procedimientos de implementación y despliegue (CI/CD).

- Revisión post-implementación.

- Mantenimiento de aplicaciones.

- Control sobre software de sistema (dependencias, configuración, contenerización).

- Estándares de documentación técnica y de usuario.

Quedan fuera del alcance de la presente auditoría la evaluación del desempeño del sistema en un entorno productivo real con la Panificadora Espiga de Trigo —dado que el sistema aún no ha sido desplegado operativamente— así como la auditoría financiera o administrativa de dicha organización.

# 4. METODOLOGÍA APLICADA

Durante la Fase II de Ejecución de la Auditoría se desarrollaron las siguientes actividades, documentadas en los respectivos Papeles de Trabajo (Cód. PT-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001):

- Revisión del Project Charter y del Plan de Auditoría SDLC.

- Entrevistas al equipo de desarrollo DulceCode, registradas en el Registro de Entrevistas (Cód. RE-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

- Revisión de la documentación técnica y funcional del proyecto.

- Evaluación del repositorio GitHub EspigaCloud-main (historial de commits, ramas y Pull Requests).

- Revisión del tablero JIRA (épicas, historias de usuario y sprints).

- Aplicación del Checklist SDLC Adaptado sobre los nueve objetivos de auditoría.

- Revisión de los reportes de SonarQube y del informe de cobertura JaCoCo.

- Revisión de la evidencia de pruebas unitarias, de integración, E2E (Selenium/Playwright) y de rendimiento (K6).

- Elaboración de los Papeles de Trabajo y del Registro de Evidencias (Cód. REV-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

- Evaluación del grado de cumplimiento frente a los criterios de auditoría y consolidación en la Matriz de Hallazgos y la Matriz de Riesgos.

# 5. DOCUMENTACIÓN REVISADA

Como parte del proceso de auditoría fueron revisados, entre otros, los siguientes documentos y artefactos del proyecto EspigaCloud:

- Project Charter de Auditoría SDLC (Cód. AUD-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

- Plan de Auditoría SDLC (Cód. PA-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

- Comunicación de Inicio de la Auditoría (Cód. COM-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

- Checklist SDLC Adaptado (Cód. CHK-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

- Registro de Entrevistas y Registro de Evidencias.

- Papeles de Trabajo de Auditoría (nueve objetivos evaluados).

- Repositorio GitHub EspigaCloud-main y tablero JIRA del equipo DulceCode.

- Informes técnicos: SonarQube (Nivel A), JaCoCo, pruebas de sistema, E2E, rendimiento (K6) y seguridad (DAST baseline).

- Manual de Usuario EspigaPedidos y Manual de Configuración CI/CD.

- Configuración de despliegue: Jenkinsfile, Dockerfile y docker-compose.yml.

- Modelo y migraciones de la base de datos MySQL/MariaDB.

# 6. RESUMEN DE HALLAZGOS

Como resultado de la evaluación registrada en la Matriz de Hallazgos (Cód. MH-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) se identificaron los siguientes diez hallazgos, clasificados de la siguiente manera:

| Clasificación | Cantidad |
| --- | --- |
| Conformidades | 5 |
| Oportunidades de Mejora | 3 |
| No Conformidades Menores | 2 |
| No Conformidades Mayores | 0 |
| Total de Hallazgos | 10 |

A nivel de cumplimiento global, la aplicación del Checklist SDLC Adaptado sobre los nueve objetivos de auditoría arrojó un resultado de 57% (32 de 56 ítems evaluados), con el siguiente detalle por objetivo:

| Objetivo de Auditoría | N.° Ítems | Cumple | No Cumple | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Metodología SDLC | 8 | 6 | 2 | 75% |
| 2. Análisis de Necesidades | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 3. Diseño y Desarrollo | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 4. Procedimientos de Prueba | 8 | 7 | 1 | 88% |
| 5. Procedimientos de Implementación | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 6. Revisión Post-Implementación | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 7. Mantenimiento de Aplicaciones | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 8. Control sobre Software de Sistema | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 9. Estándares de Documentación | 6 | 2 | 4 | 33% |
| TOTAL | 56 | 32 | 24 | 57% |

Los principales resultados obtenidos fueron:

- Se verificó una adecuada gestión del proyecto mediante la metodología CMMI + Scrum soportada en JIRA, con roles de equipo claramente definidos.

- El código se encuentra organizado por capas (presentación, seguridad, negocio y persistencia) y bajo control de versiones en GitHub, con revisión entre pares mediante Pull Requests.

- Se comprobó una amplia batería de pruebas automatizadas (unitarias, integración, E2E y rendimiento) con 100% de cobertura en líneas, instrucciones, métodos y clases según JaCoCo, y un pipeline de integración continua operativo en Jenkins con Quality Gate de SonarQube.

- Los objetivos de Procedimientos de Prueba (88%), Metodología SDLC (75%) y Control sobre Software de Sistema (75%) presentan el mayor grado de madurez.

- Se identificaron dos No Conformidades Menores: la ausencia de un procedimiento formal de respaldo de la base de datos (H-09) y la dispersión de la documentación técnica sin un plan de contingencia para el flujo de automatización n8n (H-10).

- Los objetivos de Revisión Post-Implementación (0%), Mantenimiento de Aplicaciones (25%) y Estándares de Documentación (33%) constituyen las principales brechas, explicadas por el hecho de que el sistema aún no ha sido puesto en operación real con la Panificadora Espiga de Trigo.

Nota: las fortalezas del proyecto se documentan de manera extensa en los nueve Papeles de Trabajo de Auditoría, todos con resultado “Cumple Parcialmente” y observaciones que reconocen explícitamente los aspectos conformes de cada área; la Matriz de Hallazgos se centra en las desviaciones y oportunidades de mejora que ameritan seguimiento.

# 7. RESUMEN DE RIESGOS

La evaluación de riesgos registrada en la Matriz de Riesgos (Cód. MR-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) permitió identificar los siguientes niveles, sobre un total de diez riesgos asociados a los hallazgos de auditoría:

| Nivel de Riesgo | Cantidad |
| --- | --- |
| Alto | 2 |
| Medio | 5 |
| Bajo | 3 |
| Total | 10 |

Los riesgos con mayor prioridad son los siguientes:

| Prioridad | Código | Riesgo | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-001 | Ausencia de un Plan Maestro de Pruebas consolidado que integre las suites unitarias, de integración, E2E, rendimiento y seguridad. | Alto |
| 2 | R-002 | Contraseñas de configuración inicial fijas (admin/tienda) sin gestión como secreto de cara a un eventual despliegue productivo. | Alto |
| 3 | R-003 | Ausencia de un procedimiento formal de respaldo (backup) de la base de datos MySQL/MariaDB. | Medio |
| 4 | R-004 | Falta de plan de contingencia documentado ante la caída de servicios externos del flujo de automatización n8n. | Medio |
| 5 | R-005 | Ausencia de estándares de codificación documentados (README/wiki) que faciliten el mantenimiento del código. | Medio |

Los dos riesgos de nivel Alto (R-001 y R-002) están relacionados con la ausencia de un Plan Maestro de Pruebas consolidado y con el manejo de credenciales de configuración inicial fijas, ambos aspectos que deben atenderse de forma prioritaria antes de considerar un eventual despliegue productivo real con la Panificadora Espiga de Trigo.

# 8. OBSERVACIONES PRELIMINARES

El equipo auditor considera que el proyecto EspigaCloud presenta un nivel intermedio de cumplimiento (57%) de los criterios establecidos para el desarrollo de software, con fortalezas claras en la automatización de pruebas, la integración continua y el control de versiones.

No obstante, se recomienda fortalecer los siguientes aspectos antes del cierre de la auditoría:

- Consolidar un Plan Maestro de Pruebas único que integre las suites unitarias, de integración, E2E, rendimiento y seguridad existentes.

- Migrar las contraseñas de configuración inicial (admin/tienda) a variables de entorno o a un gestor de secretos antes de cualquier despliegue productivo.

- Definir y programar respaldos automáticos periódicos de la base de datos MySQL/MariaDB, verificando su restauración.

- Documentar un procedimiento de manejo de errores y un canal de respaldo manual para el registro de pedidos ante la caída de servicios externos del flujo n8n.

- Formalizar procedimientos de revisión post-implementación y de mantenimiento correctivo/evolutivo.

- Elaborar un README con estándares de codificación y diagramas UML/C4 de la arquitectura del sistema.

# 9. RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Con base en los resultados obtenidos, se proponen las siguientes acciones, priorizadas según el nivel de riesgo asociado en la Matriz de Riesgos:

- Consolidar la estrategia de pruebas en un Plan Maestro de Pruebas que centralice alcance, cobertura y métricas de todas las suites existentes (R-001).

- Migrar las credenciales de configuración inicial del sistema a variables de entorno o a un gestor de secretos, eliminando contraseñas fijas del código fuente (R-002).

- Definir un procedimiento formal de respaldo automático de la base de datos y programar pruebas periódicas de restauración (R-003).

- Establecer un plan de contingencia documentado para el flujo de automatización n8n ante fallas de servicios externos (Google Sheets, Gmail, Telegram) (R-004).

- Elaborar un README con las convenciones de codificación y la estructura del proyecto, para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas personas al equipo (R-005).

- Formalizar una matriz de trazabilidad requisito–código–prueba y un procedimiento de revisión post-implementación.

- Cerrar formalmente la retrospectiva CMMI + Scrum pendiente e incorporar un registro de riesgos propio del desarrollo, distinto al de la presente auditoría.

# 10. COMENTARIOS DEL EQUIPO AUDITADO

El presente Informe Preliminar será remitido al equipo del proyecto EspigaCloud (DulceCode) para que, dentro del plazo establecido en el Plan de Auditoría SDLC, pueda presentar observaciones, aclaraciones o evidencias adicionales respecto a los resultados obtenidos, particularmente en relación con los hallazgos H-05, H-06, H-09 y H-10 y los riesgos R-001 a R-005.

Las observaciones recibidas serán evaluadas por el equipo auditor y, de ser pertinentes, serán incorporadas en el Informe Final de Auditoría SDLC de EspigaCloud.

# 11. CONCLUSIÓN PRELIMINAR

De manera preliminar, el equipo auditor concluye que el proyecto EspigaCloud evidencia un nivel intermedio y en desarrollo de cumplimiento de las prácticas de Ingeniería de Software evaluadas durante la auditoría del SDLC, con fortalezas consolidadas en la automatización de pruebas, la integración continua y el control de versiones, así como brechas identificadas principalmente en la formalización documental y en los procedimientos de mantenimiento y revisión post-implementación.

Los riesgos de nivel Alto identificados (R-001 y R-002) no comprometen la viabilidad académica del proyecto, pero deben atenderse de forma prioritaria antes de considerar un eventual despliegue productivo con la Panificadora Espiga de Trigo. En consecuencia, el proyecto presenta condiciones favorables para continuar su evolución, siempre que se implementen las acciones de mejora recomendadas en el presente informe.

# 12. APROBACIÓN

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Auditora Líder | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | _______________________ |
| Auditora de Procesos y Documentación | Mamani Paucar, Damaritd Camila | _______________________ |

Código del Documento: IP-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 | Versión: 1.0 | Estado: Borrador para revisión