UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FILIAL JULIACA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Ingeniería de Software II

Entregable

MATRIZ DE RIESGOS DE AUDITORÍA SDLC

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software del sistema EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

Equipo Auditor — DulceCode

Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles — Código 202312742

Mamani Paucar, Damaritd Camila — Código 202312051

Docente

Ing. Rubén Roque Sucari

Juliaca, julio de 2026

MATRIZ DE RIESGOS DE AUDITORÍA SDLC

Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

Proyecto: EspigaCloud — Panificadora Espiga de Trigo

## Control del Documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | MR-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001 |
| Documento | Matriz de Riesgos |
| Proyecto | EspigaCloud (Espiga Sys) |
| Organización Auditada | Panificadora Espiga de Trigo — Equipo DulceCode |
| Auditoría | Auditoría SDLC |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Junio 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor DulceCode |
| Estado | Aprobado |

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Elaboración inicial de la Matriz de Riesgos de EspigaCloud. | Equipo Auditor DulceCode |

# 1. OBJETIVO

La presente Matriz de Riesgos tiene como finalidad identificar y evaluar los riesgos derivados de los hallazgos obtenidos durante la Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC) del sistema EspigaCloud, determinando su probabilidad, impacto y nivel de riesgo, así como las acciones de tratamiento recomendadas para minimizar sus efectos sobre la calidad, la seguridad y la continuidad del sistema, especialmente de cara a un eventual despliegue productivo con la Panificadora Espiga de Trigo.

Los riesgos aquí registrados derivan directamente de los hallazgos identificados en el Checklist SDLC Adaptado (Cód. CHK-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001), en los Papeles de Trabajo de Auditoría (Cód. PT-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001) y en el Registro de Evidencias (Cód. REV-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001), y serán formalizados de manera detallada en la Matriz de Hallazgos (Cód. MH-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001).

# 2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para la valoración de los riesgos se utilizaron los siguientes criterios:

### Probabilidad

| Valor | Descripción |
| --- | --- |
| Baja | Poco probable que ocurra. |
| Media | Puede ocurrir en determinadas circunstancias. |
| Alta | Alta posibilidad de ocurrencia. |

### Impacto

| Valor | Descripción |
| --- | --- |
| Bajo | Consecuencias menores sobre el proyecto. |
| Medio | Afecta parcialmente la operación o calidad del sistema. |
| Alto | Compromete significativamente el funcionamiento, la seguridad o el mantenimiento del sistema. |

### Nivel de Riesgo

| Nivel | Interpretación |
| --- | --- |
| Bajo | Riesgo aceptable; requiere seguimiento. |
| Medio | Requiere acciones de mitigación. |
| Alto | Requiere atención prioritaria e inmediata. |

# 3. MATRIZ DE RIESGOS

| Código | Riesgo Identificado | Hallaz. | Prob. | Imp. | Nivel | Acción de Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Dificultad para detectar defectos de forma temprana ante la ausencia de un Plan Maestro de Pruebas consolidado que integre las suites unitarias, E2E, de rendimiento y de seguridad. | H-05 | Media | Alto | Alto | Consolidar un Plan Maestro de Pruebas único que centralice la estrategia, alcance y métricas de todas las suites existentes. | Auditora Líder |
| R-002 | Exposición de credenciales de acceso ante un eventual despliegue productivo real, por el uso de contraseñas de configuración inicial fijas (admin/tienda). | H-06 | Media | Alto | Alto | Migrar las contraseñas de arranque a variables de entorno o a un gestor de secretos antes de cualquier despliegue productivo. | Auditora Líder |
| R-003 | Pérdida irrecuperable de información ante fallas de la base de datos, por ausencia de un procedimiento formal de respaldo. | H-09 | Baja | Alto | Medio | Definir y programar respaldos automáticos periódicos de MySQL/MariaDB y probar su restauración. | Auditora Líder |
| R-004 | Interrupción del registro automático de pedidos ante la caída de servicios externos (Google Sheets, Gmail, Telegram) sin un plan de contingencia documentado. | H-10 | Media | Medio | Medio | Documentar un procedimiento de manejo de errores y un canal de respaldo manual para el registro de pedidos. | Equipo Auditor DulceCode |
| R-005 | Dificultad para incorporar nuevas personas o dar mantenimiento al código ante la ausencia de estándares de codificación documentados. | H-04 | Media | Medio | Medio | Elaborar un README con convenciones de codificación y la estructura del proyecto. | Equipo Auditor DulceCode |
| R-006 | Incumplimiento de requisitos no detectado oportunamente por trazabilidad incompleta entre requisitos, código y pruebas. | H-02 | Media | Medio | Medio | Elaborar una matriz de trazabilidad formal requisito–código–prueba. | Auditora de Procesos |
| R-007 | Desactualización de la arquitectura documentada ante futuras modificaciones del sistema, por ausencia de diagramas formales (UML/C4). | H-03 | Baja | Medio | Bajo | Elaborar diagramas UML/C4 y actualizarlos ante cambios relevantes de arquitectura. | Equipo Auditor DulceCode |
| R-008 | Gestión desordenada de incidencias posteriores a un eventual despliegue, por ausencia de procedimientos formales de revisión post-implementación y mantenimiento. | H-08 | Media | Medio | Medio | Definir un procedimiento formal de mantenimiento correctivo/evolutivo y de revisión post-implementación. | Equipo Auditor DulceCode |
| R-009 | Cambios no autorizados formalmente en el sistema ante la ausencia de un proceso de gestión de cambios con aprobación externa. | H-07 | Baja | Medio | Bajo | Definir un procedimiento de gestión de cambios con aprobación del docente o de una futura contraparte de la panadería. | Auditora de Procesos |
| R-010 | Desviaciones en la planificación de futuras iteraciones si no se formaliza el cierre de la retrospectiva CMMI + Scrum. | H-01 | Baja | Medio | Bajo | Realizar y documentar la retrospectiva pendiente y un registro de riesgos propio del desarrollo. | Auditora de Procesos |

# 4. RESUMEN DE RIESGOS

| Nivel de Riesgo | Cantidad |
| --- | --- |
| Alto | 2 |
| Medio | 5 |
| Bajo | 3 |
| Total | 10 |

# 5. PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

| Prioridad | Código | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | R-001 | Ausencia de un Plan Maestro de Pruebas consolidado. |
| 2 | R-002 | Contraseñas de configuración inicial fijas (admin/tienda). |
| 3 | R-003 | Ausencia de un procedimiento formal de respaldo de base de datos. |
| 4 | R-004 | Falta de plan de contingencia para el flujo de automatización n8n. |
| 5 | R-005 | Ausencia de estándares de codificación documentados. |
| 6 | R-006 | Trazabilidad incompleta de requisitos. |
| 7 | R-008 | Ausencia de procedimientos de revisión post-implementación y mantenimiento. |
| 8 | R-007 | Ausencia de diagramas UML/C4 de arquitectura. |
| 9 | R-009 | Falta de un proceso formal de gestión de cambios. |
| 10 | R-010 | Retrospectiva CMMI + Scrum pendiente de cierre. |

# 6. CONCLUSIONES

La evaluación de riesgos realizada evidencia que el proyecto EspigaCloud presenta un nivel adecuado de control sobre la mayoría de sus procesos de desarrollo, sustentado en una arquitectura en capas coherente, una amplia batería de pruebas automatizadas y un pipeline de integración continua operativo.

Los riesgos de nivel Alto identificados (R-001 y R-002) están relacionados con la ausencia de un Plan Maestro de Pruebas consolidado y con el manejo de credenciales de configuración inicial, aspectos que deben atenderse de forma prioritaria antes de considerar un despliegue productivo real con la Panificadora Espiga de Trigo. Los riesgos de nivel Medio y Bajo se concentran en oportunidades de mejora relacionadas con la formalización documental: estándares de codificación, trazabilidad de requisitos, diagramas de arquitectura, procedimientos de mantenimiento y gestión de cambios.

No se identificaron riesgos críticos que comprometan la viabilidad académica del sistema; sin embargo, la implementación de las acciones de mitigación propuestas permitirá fortalecer la calidad, seguridad, confiabilidad y mantenibilidad del software de cara a futuras iteraciones y a un eventual uso operativo por parte de la panadería.

# 7. APROBACIÓN

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Auditora Líder | Torres Apaza, Rosa Maria de los Angeles | ____________ |
| Auditora de Procesos y Documentación | Mamani Paucar, Damaritd Camila | ____________ |

Código del Documento: MR-SDLC-ESPIGACLOUD-2026-001   |   Versión: 1.0   |   Estado: En elaboración